
招标文件

招标项目名称：尕庄滩棚户区改造项目（A片区、B片区、C片区）测绘工程
招标项目编号：青海建研公招（服务）2020-003-1
招   标   人：西宁兴沛投资有限公司 

招标代理机构：青海建研企业管理咨询有限责任公司
二〇二〇年四月
目录

1第一卷


2第一章招标公告（适用于公开招标）


4第二章投标人须知


28第三章评标办法（综合评估法）


34第四章合同条款及格式


59第二卷


60第五章发包人要求


63第三卷


64第六章投标文件格式




第一卷
第一章招标公告（适用于公开招标）
尕庄滩棚户区改造项目（A片区、B片区、C片区）测绘工程

公开招标公告

(招标项目编号：青海建研公招（服务）2020-003-1)
1、招标条件 
本招标项目尕庄滩棚户区改造项目（A片区、B片区、C片区）测绘工程，招标人为西宁新沛投资有限公司，招标资金来自企业自筹，出资比例为100%，外国政府及组织投资0.0%，境外私人投资0.0%。该项目已具备招标条件，现对尕庄滩棚户区改造项目（A片区、B片区、C片区）测绘工程进行公开招标。 

2、项目概况与招标范围 

2.1 项目概况 

(1)项目地点：西宁经济技术开发区南川工业园区
(2)招标内容：尕庄滩棚户区改造项目（A片区、B片区、C片区）中地形图测绘、宗地图测绘、放线、建筑物高度的测绘、验线、地下管线测绘、沉降观测、竣工地形图测绘、不动产测绘，及其他建设工程中需要测绘单位出具的资料绘制工作和配合服务工作。 

2.2 招标范围及标段划分 

标段编号:

标段名称:尕庄滩棚户区改造项目（A片区、B片区、C片区）测绘工程
测绘服务期:1095天
3、投标人资格要求 

3.1投标人须同时具备测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质，并在人员方面具备相应的设计测绘能力，拟派本项目的技术负责人须具备注册测绘师执业资格或高级技术职称。

3.2本次招标不接受失信被执行人。 
3.3本次招标不接受联合体投标。  
4、招标文件的获取 
4.1 招标文件获取时间自2020年4月8日09:00时至2020年4月13日17:30时止。 
招标文件获取方式：现场购买，在青海建研企业管理咨询有限责任公司财务室（青海省西宁市五四西路6号），持单位介绍信或法定代表人授权委托书原件及授权代理人身份证、加盖单位公章的授权代理人身份证复印件一份购买招标文件。 
4.2 招标文件每套售价500.0元，售后不退。 
5、投标文件的递交 
 5.1 投标文件递交的截止时间为2020年4月29日 10时00分，地点为青海省政务服务监督管理局开标室三。

 5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 
6.发布公告的媒介

本次招标公告在下列媒介同时发布：

■ 青海省公共资源交易服务平台(http://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/) 

■ 青海项目信息网(www.qhei.net.cn)

7.联系方式

招 标 人：西宁兴沛投资有限公司
地址：南川工业园区创业园108号
联系人：李先生、于先生
电话：0971-6518080
招标代理机构：青海建研企业管理咨询有限责任公司
联系地址：青海省西宁市城西区五四西路6号

联系人：李先生
联系电话：13897432732
2020年4月7日

第二章投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：西宁兴沛投资有限公司
地址：南川工业园区创业园108号
联系人：李先生、于先生
电话：0971-6518080

	1.1.3
	招标代理机构
	名 称 ：青海建研企业管理咨询有限责任公司

地 址 ： 青海省西宁市城西区五四西路6号

联系人：李先生
电 话 ：13897432732

	1.1.4
	招标项目名称
	尕庄滩棚户区改造项目（A片区、B片区、C片区）测绘工程

	1.1.5
	项目建设地点
	西宁经济技术开发区南川工业园区

	1.1.6
	项目建设规模
	尕庄滩棚户区改造项目（A片区、B片区、C片区）中地形图测绘、宗地图测绘、放线、建筑物高度的测绘、验线、地下管线测绘、沉降观测、竣工地形图测绘、不动产测绘，及其他建设工程中需要测绘单位出具的资料绘制工作和配合服务工作。

	1.1.7
	项目投资估算
	/

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成尕庄滩棚户区改造项目（A片区、B片区、C片区）测绘工程及配合服务工作。

	1.3.2
	测绘服务期限
	1095天

	1.3.3
	质量标准
	满足国家、行业和地方现行规范、标准

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：具备测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质，并在人员、资金方面具备相应的测绘能力。
（2）财务要求：提供2018年或2019年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

（3）业绩要求：企业近三年内独立完成类似项目(工程测量及不动产房产测绘)测绘业绩。已完成的类似项目须提供中标通知书或合同协议书。
（4）信誉要求：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录；中华人民共和国最高人民法院官方网址(http://www.court.gov.cn/)“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”（http://shixin.court.gov.cn/）栏目查询查询失信被执行人记录:经查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单取消投标资格。投标人应提供查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

（5）项目负责人的资格要求：投标人拟派项目负责人应具备注册测绘师或同等技术水平的高级工程师资格。投标人须附项目负责人与投标人之间的劳动合同及投标人为项目负责人缴纳社保的证明。

（6）其他主要人员要求：具有相关专业技术职称。投标人须附其他主要人员与投标人之间的劳动合同及投标人为其缴纳社保的证明。

（7）其他要求：省外企业需提供有效的进青登记手续。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

(接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	踏勘现场
	( 不组织（自行踏勘）

(组织，踏勘时间：

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

(召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	书面

	1.11.1
	分包
	eq \o\ac(□,∨)不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

对分包人的资质要求：


	1.12.1
	实质性要求和条件
	详见“第五章 发包人要求”

	1.12.3
	偏差
	eq \o\ac(□,∨)不允许

□允许，偏差范围：

偏差幅度：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标人（招标代理机构）对投标人发出的书面通知及答疑

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止前10日

	
	
	形式：书面

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	书面形式

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：投标截止前15日

	
	
	形式：书面形式

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	纸质版

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：投标截止前15日

	
	
	形式：书面

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	1.依法对投标文件所作的书面修改、补充的内容；

2.按评标委员会书面通知要求，对投标文件所作出的书面澄清、说明的内容。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按一般计税方法计算。

	3.2.3
	报价方式
	一次报价。

	3.2.4
	最高投标限价
	(无

(有，最高投标限价：

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

(要求，投标保证金金额：

提交方式：投标保证金须从投标人基本账户以转账、电汇方式提交（以到账为准），并注明所投工程名称。

金  额：大写：伍万元整

小写：50000元整
户  名：青海建研企业管理咨询有限责任公司

账  号：以平台生成的招标公告账号为准
开户行：西宁农商银行海西路支行
退还投标保证金电话：13897432732

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	/

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2018年或2019年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2017年1月1日至投标截止时间

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	2017年1月1日至投标截止时间

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	(允许

(不允许

	3.7.3（2）
	投标文件副本份数及其他要求
	投标文件副本份数：3份

是否要求提交电子版文件：1份（U盘）

其他要求：投标文件用A4纸打印或复印，正、副本分别胶装成册，编制目录、页码，设计方案不限制A4并单独装订。

	3.7.3（3）
	投标文件是否需分册装订
	eq \o\ac(□,∨)不需要

(需要，分册装订要求：

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	应按招标文件要求签字、盖章。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称： 

招标人地址：


（项目名称）招标项目投标文件

招标项目编号：

在2020年4月29日10时00分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2020年4月29日10时00分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	地点：青海省政务服务监督管理局开标室三

	4.2.3
	投标文件是否退还
	eq \o\ac(□,∨)否

□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：青海省政务服务监督管理局开标室三

	5.2（4）
	开标程序
	开标顺序：按投标文件送达的先后顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人

其中招标人代表1人，专家4人； 

评标专家确定方式：青海省评标专家库随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	不超过3个（含3个），按得分由高到低排序。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：

青海省公共资源交易服务平台

青海项目信息网

公示期限：不少于3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是

eq \o\ac(□,∨)否：由评标委员会按得分高低排序推荐三名中标候选人。

	7.6
	技术成果经济补偿
	(不补偿

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

(要求，履约保证金的形式：银行保函

履约保证金的金额：签约合同价的5%

(不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	(否

	10
	需要补充的其他内容
	1、投标文件对本招标文件作出的任何不利于招标人的变动都将不被招标人所接受。

2、投标人应特别注意招标文件的各款约定，这些约定均构成本招标文件实质性要求的组成部分，投标人必须响应招标文件的相关要求。


1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目测绘进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、测绘服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 测绘服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程测绘类注册执业资格（如有），具体要求见投标 人须知前附表；
（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。 需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或者取消投标资格；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内发生重大测绘质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；
（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；
（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检 察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。
1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地 点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文 件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间 和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招 标人在会议期间澄清。
1.10.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形 式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性测绘工作进行分包的，应符合投 标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规 定的非主体、非关键性测绘工作外，其他工作不得分包。
1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包 项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应， 否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标测绘纲要等内容以对招标文件作出响应。
1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件 规定的偏差范围和幅度。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的 组成部分。
2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招
标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达
招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但 不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的， 并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已 收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项 规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的 投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认 已收到该修改。
2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式 提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）测绘费用清单；
（6）资格审查资料；

（7）测绘纲要；

（8）售后服务承诺；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招

标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件 不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所 指的投标保证金。
3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标报价的，应修改投标文件“测绘费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限 价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有 效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金 及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标
人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账 户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的 规定。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保 证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）或单位法人证书、投标人测绘资质证书副本、省外企业需提供有效的进青登记手续等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似测绘项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在测绘和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的测绘合同的相关情况，并附法院或
仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。
3.5.6  “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要 人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证 书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。
3.5.7  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6项规定的表格和 资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否 决。
3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可 以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供 两个或两个以上测绘方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文 件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关测绘服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等 实质性内容作出响应。
3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人 的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证 明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或 删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。
（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清
楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副 本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定 代表人或其授权的代理人签字。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取 的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点 公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标， 公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、测绘服务期限及其他内 容，并记录在案；

（5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（6）开标结束。
5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标 的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委 员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示 中标候选人，公示期不得少于 3 天。
7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标 人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约 能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确 认。
7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合
同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证
金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其 履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，如规定提交投标保证金的，其投标保证金 不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投 标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或 者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，如规定提交投标保证金的，其投标保证金不予退 还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附 加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连 带责任。
8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第
三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自 知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。
8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标 人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。
9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：      年     月     日     时     分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金（元）
	投标报价

（元）
	项目负责人
	测绘服务期限
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：                                                       监标人：                                                              记录人：                                          年          月           日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 
                                          ）

 
                               （投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄

清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 
年 
月 
日 
时前递交至                （详细地址）或传真至 
                   （传真号码）。

采用传真方式的，应在 
年       月       日        时前将原件递交至 
                              （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 
                                       （签字或盖章）

                                                                              _______年_______ 月_______ 日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 
                                        ）

评标委员会：
问题澄清通知（编号： 
）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。
   投标人： 
                                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 
                                               （签字）
                          _______年_______ 月_______ 日
附件四：中标通知书

中标通知书
 
                                  （中标人名称）：
你方于 
        （投标日期）所递交的 
                                 （项目名称）测绘招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价_____________________元。
测绘服务期限： 
                              日历天。
项目负责人： 
                         （姓名）。
请你方在接到本通知书后的 
日内到                                            （指定地点）与我方签订
测绘合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。
特此通知。
招标人： 
                                            （盖单位章）
法定代表人： 
                             （签字）
 
                              _______年_______ 月_______ 日
附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

 
                                     （未中标人名称）：
我方已接受 
                （中标人名称）于 
     （投标日期）所递交的 
          （项目名称）测绘招标的投标文件，确定 
                           （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对招标项目的参与！
招标人：                                             
（盖单位章）
                                                         _______年_______ 月_______ 日

附件六：确认通知

确认通知
 
                              （招标人名称）：
你方于  
年 
月 
日发出的 
                       （项目名称）测绘招标关于招标文
件的澄清/修改的通知，我方已于 
年 
月 
日收到。
特此确认。
投标人： 
                                   （盖单位章）
法定代表人或委托代理人： 
                                  （签字）
                                                                _______年_______ 月_______ 日

第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	由高到低

	2.1.1
	形式评审

标准
	投标人名称
	与营业执照或单位法人证书、资质证书一致

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	联合体投标人
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各

方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标

人不得提交备选投标方案

	2.1.2
	资格评审

标准
	营业执照和组织机构

代码证或单位法人证书
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证或单位法人证书

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他主要人员
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何 一种情形

	2.1.3
	响应评审

标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	测绘服务期限
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	
	
	测绘纲要
	符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分 100 分)
	 商务部分： 27分

技术部分：73分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	本测绘招标项目分项项目共9项，每项3分。当有效的投标报价单位有5个（含5个）以上时，去掉1个最高、最低的投标人的报价后计算评标基准价。若小于5（不含5个）家,则不去。采用有效报价的平均数确定评标基准价，当有效投标报价等于评标基准值时得3分；有效投标报价与评标基准值之差，每上偏1％扣1分，每下偏1％扣0.5分，最多扣3分，不计

负分。（评价基准价分别按每个分项项目计算确

定，偏差率分别按每个分项项目投标报价与对应的评标基准价计算确定）

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=100% ×（投标报价-评标基准价）/评标基准价（计算结果保留小数点后两位数，小数点后的第三

位按四舍五入）

	条款号
	评分因素

（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术

部分
	业绩情况

（满分 14 分）
	投标人自 2017年以来承担过类似项目的，提供一个得 2分，共14分。没有不得分。
注:以上业绩需在投标文件中提供中标通知书或合同协议书。同一单位相同项目的中标通知书或合同协议书只计分一次。

	
	
	拟投入项目人员

（满分5 分）
	1、 项目负责人具有高级测绘技术职称的得5分，中

级得2分，没有的不得分。

	
	
	资质信用

（满分5分）
	1、投标单位提供测绘成果档案管理证书和保密制度等， 每提供一份有效证明材料等2分，最多得5分。

	
	
	项目实施方案

（满分40分）
	1、 项目组织机构：机构设置合理，人员配备合理，便于项目开展的得 6分；机构设置一般得 3 分；缺少此项不得分。

2、 项目主要人员岗位职责：项目人员职责明确，分工合理，利于项目实施的得7分；职责一般的得 3分；缺少此项不得分。
3、 人员安排计划及主要设备计划：人员安排合理，设备齐全，满足项目需求的得 7分；人员配置一般，设备不足，基本满足项目的得 3分；不满足项目需求或缺少此项不得分。

4、 项目实施工作计划安排：整体及阶段计划明确，安排合理，满足招标文件工期要求的得 7 分；整体及阶段计划明确一般的得 3 分；缺少此项不得分。

5、 确保项目的技术和组织措施：整体及阶段项目管理的方法得当、措施合理、 具有可实施性的得 7 分；质量管理方法一般、措施较差的得 3 分；缺少此项不得分。

6、确保项目工期技术组织措施：整体及阶段工期明确，安排合理，措施得力，满足项目需求的得 6 分；整体及阶段工期安排一般，措施一般的得 3 分；缺少此项不得分。

	
	
	实施方案水平
（满分5 分）
	评委会小组根据各投标人投标文件提供的实施方案进行横向比较总体技术实施方案针对性强，方案介绍内容详尽、准确、全面，总体说明构思详尽、内容完整、合理的得 5 分，有相关描述的得 2分。

	
	
	售后服务承诺

（4分）
	1、 服务承诺：时间响应及后续成果整改工作等承诺，优秀的得2分，一般的得1分，没有不得分。

2、 在青海省有服务机构的，得2分；有合作性服务机构的，得1分；没有的不得分。并提供房产证或租赁合同和场所照片。

	2.2.4（2）
	商务部分

（满分27）
	1、 本测绘招标项目分项项目共9项，每项3分。当有效的投标报价单位有5个（含5个）以上时，去掉1个最高、最低的投标人的报价后计算评标基准价。若小于5（不含5个）家,则不去。采用有效报价的平均数确定评标基准价，当有效投标报价等于评标基准值时得3分；有效投标报价与评标基准值之差，每上偏1％扣1分，每下偏1％扣0.5分，最多扣3分，不计负分。（评价基准价分别按每个分项

项目计算确定，偏差率分别按每个分项项目投标报价与对应的评标基准价计算确定）

2、 偏差率=100% ×（投标报价-评标基准价）/评标基准价（计算结果保留小数点后两位数，小数点后

的第三位按四舍五入）


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授 权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以测绘纲要得分高的优先；如果测绘纲要得分也相等，按照评标办法前附 表的规定确定中标候选人顺序。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
（1）技术部分：见评标办法前附表；
（2）商务部分：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术部分：见评标办法前附表；
（2）商务部分：见评标办法前附表；
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外。
3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个 别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明
或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
第四章合同条款及格式
说明：

房屋建筑和市政工程等工程测绘项目招标可以使用《建设工程测绘合同（示范文本）》

（GF-2016-0203）。

第一节通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用 合同条款、通用合同条款、发包人要求、测绘费用清单、测绘纲要，以及其他构成合同组成部 分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指发包人和测绘人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知测绘人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由测绘人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由测绘人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

1.1.1.7 测绘纲要：指测绘人在投标文件中的测绘纲要。

1.1.1.8 测绘费用清单：指测绘人投标文件中的测绘费用清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）测绘人。

1.1.2.2 发包人：指与测绘人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 测绘人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行 义务的全权负责人。

1.1.2.5 项目负责人：指由测绘人任命，代表测绘人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 分包人：指从测绘人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.3 工程和测绘

1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行测绘招标的工程。

1.1.3.2 测绘服务：指测绘人按照合同约定履行的服务，包括制订测绘纲要、进行测绘、勘 探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制测绘报告和提供发包人委托的其他服务。

1.1.3.3 测绘设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临 时工程和材料。

1.1.3.4 勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场 所。

1.1.3.5 测绘资料：是发包人按合同约定向测绘人提供的，用于完成测绘服务范围与内容所 需要的资料。

1.1.3.6 测绘文件：指测绘人按合同约定向发包人提交的工程测绘报告、服务大纲、测绘方 案、外业指导书、进度计划、图纸、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件， 且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始测绘通知：指发包人按第 6.1 款通知测绘人开始测绘的函件。

1.1.4.2 开始测绘日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始测绘通知中写明的开始测绘日期。

1.1.4.3 测绘服务期限：指测绘人在投标函中承诺的完成合同测绘服务所需的期限，包括按 第 6.2 款、第 6.3 款、第 6.5 款和第 6.7 款约定所作的调整。

1.1.4.4 完成测绘日期：指第 1.1.4.3 目约定测绘服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日 开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的测绘费用总金额。

1.1.5.2 合同价格：指测绘人按合同约定完成了全部测绘工作后，发包人应付给测绘人的金 额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的 其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换 和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地 方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件 的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）测绘费用清单；

（8）测绘纲要；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

测绘人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约 定外，发包人和测绘人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同 生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 测绘文件的提供 除专用合同条款另有约定外，测绘人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供

测绘文件。合同约定测绘文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出 修改意见。

1.6.2 发包人提供的文件 按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、测绘任务书等，发包人应按约

定的数量和期限交给测绘人。由于发包人未按时提供文件造成测绘服务期限延误的，按第 6.2

款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知 任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决 定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往 函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部 分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造 成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，测绘人完成的测绘工作成果，除署名权以外的著作权 和其他知识产权均归发包人享有。

1.10.2 测绘人在从事测绘活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产 权所引起的责任，由测绘人自行承担。因发包人提供的测绘资料导致侵权的，由发包人承担责 任。

1.10.3 测绘人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标 报价之中。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露 给他人或公开发表与引用。

1.12 发包人要求

1.12.1 测绘人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论 是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 日内通知测绘人。除专用合同条 款另有约定外，由此导致测绘人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或) 延长周期。

1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，测绘人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改 正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，测绘人有权拒绝履行合同义务，直至解除合 同；由此引起的测绘人的全部损失由发包人承担。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证测绘人免于承担因发包人违反法律而引起的 任何责任。

2.2 发出开始测绘通知
发包人应按第 6.1 款的约定向测绘人发出开始测绘通知。

2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准 或备案手续，发包人应当按时办理，测绘人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由测绘人负责办理的测绘所需的证件和批件，发包人应给予必 要的协助。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向测绘人及时支付合同价款。

2.5 提供测绘资料

发包人应按第 1.6.2 项的约定向测绘人提供测绘资料。

2.6 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 发包人管理

3.1 发包人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人代表的姓名、 职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知测绘人，由发包人代表在其授权范围和授权期 限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围 内的行为由发包人承担法律责任。

3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导 致合同无法继续正常履行的，测绘人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7 天 内，应当核实完毕并将处理结果通知测绘人。

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权 范围和授权期限书面通知测绘人。

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代 表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知测绘人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为 已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

3.2 监理人

3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行测绘监理。如果委托监理，则 监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理 范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无 权修改合同。

3.2.2 合同约定应由测绘人承担的义务和责任，不因监理人对测绘文件的审查或批准，以及 为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3 发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向测绘人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发 包人代表签字确认。

3.3.2 测绘人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11 条执行。

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，测绘人应遵照 执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函 的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，测绘人只从发包人代表或按第 3.1.4 项约定的被授权人 员处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致测绘人费用增加和

（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.4 决定或答复

3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对测绘人的测绘工作和/或测绘文件作出处理决定， 测绘人应按照发包人的决定执行，涉及测绘服务期限或测绘费用等问题按第 11 条的约定处理。

3.4.2  发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对测绘人书面提出的事项作出书面答复； 逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4. 测绘人义务

4.1 测绘人的一般义务

4.1.1 遵守法律 测绘人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因测绘人违反法律而引起任何责任。

4.1.2 依法纳税 测绘人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部测绘工作 测绘人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。测绘人应按合同约定提供测绘文件，以及 为完成测绘服务所需的劳务、材料、测绘设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施 的搭设、维护、管理和拆除。

4.1.4 保证测绘作业规范、安全和环保 测绘人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保测绘作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因测绘作业造成的人身伤害和财产损失。

4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害 测绘人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑 物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。测绘人占用或使用他人的施工场地，影响他人 作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.6 其他义务 测绘人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批 测绘成果文件之日起 28 日后失效。如果测绘人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约 定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 测绘人不得将其测绘的全部工作转包给第三人。

4.3.2  测绘人不得将测绘的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外， 未经发包人同意，测绘人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 发包人同意测绘人分包工作的，测绘人应向发包人提交 1 份分包合同副本，并对分包 测绘工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的测绘费用由测绘人与分包 人自行支付。

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、 设备和类似业绩等。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不 得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体 各成员全面履行合同。

4.5 项目负责人

4.5.1 测绘人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。测绘人更换 项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资 料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行 其职责。

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且 无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后

24 小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3 测绘人为履行合同发出的一切函件均应盖有测绘人单位章，并由测绘人的项目负责人 签字确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应 将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.6 测绘人员的管理

4.6.1 测绘人应在接到开始测绘通知之日起 7 天内，向发包人提交测绘项目机构以及人员安 排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要测绘人员和作业人员的名单及资格条件。主要勘 察人员应相对稳定，更换主要测绘人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资 格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第 4.5.1 项规定执行。

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要测绘人员包括项目负责人、勘探负责人、试验负责 人等；作业人员包括勘探描述（记录）员、机长、观测员、试验员等。

4.6.3 测绘人应保证其主要测绘人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加 发包人组织的工作会议。

4.6.4  国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。 发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.7 撤换项目负责人和其他人员

测绘人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、 行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，测绘人应予以撤换。

4.8 保障人员的合法权益

4.8.1 测绘人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 测绘人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因

测绘需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或 付酬。

4.8.3 测绘人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环 境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。

4.8.4 测绘人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气 体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的， 测绘人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 测绘人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.9 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给测绘人的各项价款，应专用于合同测绘工作。

5. 测绘要求

5.1 一般要求

5.1.1  发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求测绘人违反法律和工程质量、 安全标准进行测绘服务，降低工程质量。

5.1.2 测绘人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成测绘工作，并应符 合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更 为严格的内容为准。

5.1.3  除专用合同条款另有约定外，测绘人完成测绘工作所应遵守的法律规定，以及国家、 行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变 化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，测绘人应向发包人提出遵 守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守 新规定的，按照第 11 条约定执行。

5.2 测绘依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的测绘依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本测绘服务合同及补充合同；

（5）本工程设计和施工需求；

（6）合同履行中与测绘服务有关的来往函件；

（7）其他测绘依据。

5.3 测绘范围

5.3.1 本合同的测绘范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体测绘范围应当根据三者 之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指所测绘工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的可行性研究测绘、初步测绘、详细测绘、施工测绘等阶 段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4 工作范围指工程测量、岩土工程测绘、岩土工程设计（如有）、提供技术交底、施工 配合、参加试车（试运行）、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范 围在专用合同条款中约定。

5.4 测绘作业要求

5.4.1 测绘

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始测绘前 7 日内，向测绘人提供测量基准 点、水准点和书面资料等；测绘人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发 包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。

（2）测绘人测绘之前，应当认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘 工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏。

（3）工程勘探之前，测绘人应当严格按照测绘方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位 置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。

5.4.2 勘探

（1）测绘人应当根据测绘目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地球物理 勘探等勘探方法，为完成合同约定的测绘任务创造条件。测绘人对于测绘方法的正确性、适用 性和可靠性完全负责。

（2）测绘人布置勘探工作时，应当充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、 地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由测绘人自行承担。

（3）测绘人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探 记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应当严格执行规范标准，按实填写勘探 报表和勘探日志。

（4）勘探工作完成后，测绘人应当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探 场地应当地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。 验收通过之后如果发生沉陷，测绘人应当及时进行二次封孔和现场验收。

5.4.3 取样

（1）测绘人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特 征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并 不限于土样、水样、岩芯等。

（2）取样后的样品应当根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前， 宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应当采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装 卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。

（3）取样后的样品应当填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编 号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。

5.4.4 试验

（1）测绘人应当根据岩土条件、设计要求、测绘经验和测试方法特点，选用合适的原位测 试方法和测绘设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠 性。

（2）测绘人的试验室应当通过行业管理部门认可的 CMA 计量认证，具有相应的资格证书、 试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。

（3）测绘人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要； 测绘设备应当检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作； 试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液， 符合环境保护、健康卫生等要求。

（4）试验报告的格式应当符合 CMA 计量认证体系要求，加盖 CMA 章并由试验负责人签 字确认；试验负责人应当通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。

5.5 测绘设备要求

5.5.1 测绘人应按合同进度计划的要求，及时配置测绘设备进行作业。测绘人更换合同约定

的测绘设备的，应报发包人批准。

5.5.2 测绘人应当按照规范要求，及时维修、保养或更换测绘设备，包括并不限于钻机、触 探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩 仪、膨胀仪、渗透仪等，保证测绘设备能够随时进场使用。

5.5.3 测绘人使用的测绘设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求 测绘人增加或更换测绘设备，测绘人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由 测绘人自行承担。

5.6 临时占地和设施要求

5.6.1 测绘人应当根据测绘服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。

5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设 施内的临时占地，由测绘人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实 施。

5.6.3 临时占地使用完毕后，测绘人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。 如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用 从拟支付给测绘人的测绘费用中扣除。

5.6.4 测绘人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括 并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公 生活用房、取样存放场所等。

5.6.5 临时设施应当满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款 另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由测绘人自行承担。

5.7 安全作业要求

5.7.1 测绘人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同 条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

5.7.2 测绘人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构 筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

5.7.3 测绘人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行测绘，加强测绘作业安全管理， 特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

5.7.4 测绘人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动 保护设施，加强对测绘人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

5.7.5 测绘人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。测绘人还应按

预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

5.7.6 测绘人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但 由于发包人原因造成测绘人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

5.7.7 由于测绘人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由勘 察人负责赔偿。

5.8 环境保护要求

5.8.1 测绘人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义 务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

5.8.2 测绘人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。

5.8.3 测绘人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合 法律规定和发包人要求。

5.9 事故处理要求

5.9.1 合同履行过程中发生事故的，测绘人应立即通知发包人。

5.9.2 发包人和测绘人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损 失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保 管有关证据。发包人和测绘人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况， 以及正在采取的紧急措施等。

5.10 测绘文件要求

5.10.1 测绘文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关测绘 依据应完整、准确、可靠，测绘方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.10.2 测绘文件的深度应满足本合同相应测绘阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需 要，并应符合国家和行业现行规定。

6. 开始测绘和完成测绘

6.1 开始测绘

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始测绘条件的，发包人应提前 7 天向测绘人发出开始测绘

通知。测绘服务期限自开始测绘通知中载明的开始测绘日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开 始测绘通知的，测绘人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费 用和（或）周期延误。

6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成测绘服务期限延误的，发包人应当延长勘 察服务期限并增加测绘费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复测绘事项；

（3）因发包人原因导致的暂停测绘；

（4）未按合同约定及时支付测绘费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对测绘文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3 非人为因素引起的周期延误

6.3.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误 的，测绘人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

6.3.2 测绘人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，并采取有效措 施进行保护；测绘人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

6.4 测绘人引起的周期延误

由于测绘人原因造成周期延误，测绘人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高 限额在专用合同条款中约定。

6.5 第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承 担。

6.6 完成测绘

6.6.1 测绘人完成测绘服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘 察文件。

6.6.2 测绘文件是工程测绘的最终成果和设计施工的重要依据，应当根据本工程的测绘内容 和不同阶段的测绘任务、目的和要求等进行编制。测绘文件的内容和深度应当满足对应阶段的 设计需求。

6.6.3 除专用合同条款另有约定外，测绘文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有 不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印 章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。

6.7 提前完成测绘

6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，测绘人认为能够提前完成测绘的，可向发包 人递交一份提前完成测绘建议书，包括实施方案、提前时间、测绘费用变动等内容。除专用合 同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成测绘而减少测绘费用；增加测绘费 用的，所增费用由发包人承担。

6.7.2 发包人要求提前完成测绘但测绘人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7 天 内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下， 发包人不得压缩合理的测绘服务期限。

6.7.3 由于测绘人提前完成测绘而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中 约定测绘人因此获得的奖励内容。

7. 暂停测绘

7.1 发包人原因暂停测绘

合同履行中发生下列情形之一的，测绘人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施 予以纠正。发包人收到测绘人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，测绘人有权暂停测绘并通 知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停测绘；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2 测绘人原因暂停测绘

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向测绘人发出通知暂停测绘，由此造成费用的 增加和（或）周期延误由测绘人承担：

（1）测绘人违约；

（2）测绘人擅自暂停测绘；

（3）合同约定由测绘人承担责任的其他情形。

7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停测绘的，暂停期间测绘人应负责妥善保护已完部分的测绘文件， 由此增加的费用由责任方承担。

8. 测绘文件

8.1 测绘文件接收

8.1.1 发包人应当及时接收测绘人提交的测绘文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经 接收测绘文件。

8.1.2 发包人接收测绘文件时，应向测绘人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文 件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 测绘文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件等要求，在专用合同条款中 约定。

8.2 发包人审查测绘文件

8.2.1 发包人接收测绘文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，测绘人应当给予配合。 审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内  容和 费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于测绘文件的审查期限，自文件接收之日起不 应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为测绘人的测绘文件已经通过发 包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意测绘文件的，应以书面形式通知测绘人，说明审查不通过的理由 及其具体内容。测绘人应根据发包人的审查意见修改完善测绘文件，并重新报送发包人审查，

审查期限重新起算。

8.3 审查机构审查测绘文件

8.3.1 测绘文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部 门要求，将测绘文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机 构的审查不减免测绘人因为质量问题而应承担的测绘责任。

8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由测绘人按照审查 意见修改完善测绘文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再 由测绘人根据新的发包人要求修改完善测绘文件。

8.3.3 由于自身原因造成测绘文件未通过审查机构审查的，测绘人应当承担违约责任，采取 补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

9. 测绘责任与保险

9.1 工作质量责任

9.1.1 测绘工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

9.1.2 测绘人应做好测绘服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责 任制度，加强测绘服务全过程的质量控制，建立完整的测绘文件的设计、复核、审核、会签和 批准制度，明确各阶段的责任人。

9.1.3  测绘人应当强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、 真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。

9.1.4 测绘人应按合同约定对测绘服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制 测绘工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.5 发包人有权对测绘工作质量进行检查和审核。测绘人应为发包人的检查和检验提供方 便，包括发包人到测绘场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核测绘的原始 记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除测绘人按合同约定应负的责任。

9.2 测绘文件错误责任

9.2.1 测绘文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论测绘人是否通 过了发包人审查或审查机构审查，测绘人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正， 但因第 1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2 因测绘人原因造成测绘文件不合格的，发包人有权要求测绘人采取补救措施，直至达

到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成测绘文件不合格的，测绘人应当采取补救措施，直至达到合同要求 的质量标准，由此造成的测绘费用增加和（或）测绘服务期限延误由发包人承担。

9.3 测绘责任主体

9.3.1 测绘人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业 公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 测绘责任为测绘单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证测绘文件符合法律 法规和工程建设强制性标准的要求，对因测绘导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定 代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

9.4 测绘责任保险

9.4.1 除专用合同条款另有约定外，测绘人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程 测绘责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程测绘责任险的保险单副本或者其他有效证 明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程测绘责任险的保险范围，应当包括由于测绘人的疏忽或过失而造成的工程质量事 故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程测绘保险事故后，测绘人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业 务；保险金不足以补偿损失的，由测绘人自行补偿。

10. 设计和施工期间配合

10.1 设计期间配合

10.1.1 设计配合指测绘人配合设计人，在设计期间对本工程进行的补充测绘或其他配合工 作。

10.1.2 测绘人应当根据设计工作需要，对测绘报告和资料文件中的不完善或者错误之处， 进行验证、补充或者修改；如遇不利的工程地质条件，测绘人应与设计人研讨并提出解决建议。

10.2 施工期间配合

10.2.1 施工配合指测绘人配合施工承包人，在施工期间对本工程进行的补充测绘或其他配 合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为测绘人派赴施工现场的工作人员，在施工 期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他 便利条件。

10.2.3 测绘人应在本工程的施工期间，积极提供测绘配合服务，进行测绘技术交底，委派 专业人员配合施工承包人及时解决与测绘有关的问题，参与基坑基底验收和工程竣工验收等工 作。

10.2.4 发包人应当组织测绘技术交底会，由测绘人向发包人、监理人和施工承包人等进行 测绘交底，对本工程的测绘意图、测绘文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.2.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，测绘人参 加验收并出具本单位的验收结论。

11. 合同变更

11.1 变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致 后进行变更，测绘服务期限和测绘费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）测绘范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非测绘人的原因引起的周期延误；

（3）非测绘人的原因，对工程同一部分重复进行测绘；

（4）非测绘人的原因，对工程暂停测绘及恢复测绘。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的， 按照上述约定进行调整。

11.2 合理化建议

11.2.1 合同履行中，测绘人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提 交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。

11.2.2  测绘人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效

益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12. 合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.2 测绘费用实行发包人签证制度，即测绘人完成测绘项目后通知发包人进行验收，通 过验收后由发包人代表对实施的测绘项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘 察费用的依据之一。

12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要， 进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制测绘文件，设计施工配 合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保 护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。

12.1.4 发包人要求测绘人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不 含在合同价格之中，由发包人另行支付。

12.2 定金或预付款

12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的测绘。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式 在专用合同条款中约定。

12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付给测绘人； 测绘人应当提供等额的增值税发票。

12.2.3 测绘服务完成之前，由于不可抗力或其他非测绘人的原因解除合同时，定金不予退 还。

12.3 中期支付

12.3.1 测绘人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付 申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给测绘人；测绘人应当 提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中 期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3  中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款

的约定执行。

12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，测绘人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交测绘 费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给测绘人；测绘人应当 提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费 用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求测绘人进行修正和提供补充资料， 由测绘人重新提交。测绘人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。

12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。

13. 不可抗力

13.1 不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指测绘人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免 发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战 争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和测绘人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造 成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

13.2 不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合 同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告， 说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资 料。

13.3 不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力 发生前已完成的测绘工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2  不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有

效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事 人承担全部损失。

14. 违约

14.1 测绘人违约

14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属测绘人违约：

（1）测绘文件不符合法律以及合同约定；

（2）测绘人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）测绘人未按合同计划完成测绘，从而造成工程损失；

（4）测绘人无法履行或停止履行合同；

（5）测绘人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 测绘人发生违约情况时，发包人可向测绘人发出整改通知，要求其在限定期限内纠 正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向测绘人发出解除合同通知。测绘人应当承担由 于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。

14.2 发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付测绘费用；

（2）发包人原因造成测绘停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 发包人发生违约情况时，测绘人可向发包人发出暂停测绘通知，要求其在限定期限 内纠正；逾期仍不纠正的，测绘人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承 担由于违约所造成的费用增加、周期延误和测绘人损失等。

14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约 责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

15. 争议的解决

发包人和测绘人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决 不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二节专用合同条款

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

 
                             （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 
              （项目 名称），已接受 

            （测绘人名称，以下简称“测绘人”）对该项目测绘投标。

发包人和测绘人共同达成如下协议。

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）测绘费用清单；

（7）测绘纲要；

（8）其他合同文件。

2.  上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

3.  签约合同价（单价）：详见清单。

4.  项目负责人： 
                        。

5.  测绘工作质量符合的标准和要求： 
                                。

6.  测绘人承诺按合同约定承担工程的测绘工作。

7.  发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向测绘人支付合同价款。

8.  测绘人计划开始测绘日期： 
                   ，实际日期按照发包人在开始测绘通知中载

明的开始测绘日期为准。测绘服务期限为 
                    天。

9.  本合同协议书一式 
份，合同双方各执 
份。

10.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 
（盖单位章）
测绘人： 
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 
（签字）
法定代表人或其委托代理人： 
（签字）
 
年 
月   
日
 
年 
月   
日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。


履约保证金
 
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（测绘人名称，以下称“测绘人”）于 
年 
月
 
日参加 
（项目名称）测绘招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地
就测绘人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.  担保金额人民币（大写） 
（¥） 
。
2.  担保有效期自发包人与测绘人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批测绘成果 文件之日起 28 日后失效。
3.  在本担保有效期内，如果测绘人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我 方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。
4.  发包人和测绘人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不 变。
担保人名称 ：
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 
（签字）
地
址： 

邮政编码： 

电
话： 

 
年 
月 
日
第二卷
第五章发包人要求
发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规 定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、 试运行的具体要求。对于测绘人负责提供的有关服务，在发包人要求中应一并明确规定。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、测绘要求
招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的测绘要求，一般应包括以下内容：
1、项目概况 

本招标项目尕庄滩棚户区改造项目（A片区、B片区、C片区）测绘工程，招标人为西宁新沛投资有限公司，项目地点为西宁经济技术开发区南川工业园区，招标资金来自企业自筹，出资比例为100%，外国政府及组织投资0.0%，境外私人投资0.0%。其中 A片区总建筑面积195948.55平方米、B片区总建筑面积110148.05平方米、C片区总建筑面积95623.15平方米。
2、测绘范围及内容
（1）测绘范围：完成尕庄滩棚户区改造项目（A片区、B片区、C片区）测绘工程及配合服务工作。
（2）测绘工作内容：尕庄滩棚户区改造项目（A片区、B片区、C片区）中地形图测绘、宗地图测绘、放线、建筑物高度的测绘、验线、地下管线测绘、沉降观测、竣工地形图测绘、不动产测绘，及其他建设工程中需要测绘单位出具的资料绘制工作和配合服务工作。  

二、成果文件要求
1.  成果文件的组成： 

（1）相关测绘成果报告;

（2）相关测绘成果图件;

2.  成果文件的深度
图件成果编制符合国家《国家基本比例尺地图图式第1部分：1∶500  1∶1000  1∶2000地形图图式》规范要求，文本成果须包括工作原则、测绘依据、技术路线、技术标准、质量检查记录、设备年检证明等。
3.  成果文件的格式要求
坐标系统：西宁城建坐标；
高程基准：1985国家高程基准；
4.  成果文件的份数要求
项目成果按招标人要求的数量提供。
三、发包人的其他要求

发包人的其他要求
第三卷
第六章投标文件格式
 
（项目名称）测绘招标项目
投
标
文
件
投标人： 

（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

 
年 
月 
日

目录
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况） 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书

四、投标保证金 五、测绘费用清单 六、资格审查资料七、测绘纲要 

八、售后服务承诺
九、其他材料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
 
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了 
（项目名称）测绘招标项目招标文件的全部内容，

测绘服务期限： 
日历天，按合同约定完成测绘工作。
2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）测绘费用单价清单；

（6）资格审查资料；

（7）测绘纲要；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6． 
（其他补充说明）。
投 标 人： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）
地
址： 

网
址： 

电
话： 

传
真： 

邮政编码： 

 
年 
月 
日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.5
	姓名：
	

	2
	测绘服务期限
	1.1.4.3
	 
日历天
	

	3
	合同价款确定方式
	12.1.1
	
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


投 标 人： 
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 
（签字）
 
年 
月 
日
二、法定代表人身份证明
__________________________投标人名称： 


姓名：                                   性别： 
       年龄： 
        职务： 
                系 
          

（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。 注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。
投标人： 
                                      （盖单位章）
 
                                                                                   年          月 
日
二、授权委托书

本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现
委托 
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递
交、撤回、修改测绘招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 
。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件 注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投
标
人： 
（盖单位章）
法定代表人： 
（签字）
身份证号码： 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

 
年 
月 
日
三、联合体协议书
 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同
参加 
（项目名称）测绘招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。

2.  联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.  联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

4.  联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。

5.  本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同 履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应

附授权委托书。

联合体牵头人名称： 
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 
（签字）
联合体成员名称： 
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 
（签字）
联合体成员名称： 
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 
（签字）
……
 
年 
月 
日

四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。 如采用银行保函，格式如下。

 
（招标人名称）：
鉴于 
（投标人名称）（以下称“投标人”）于 
年 
月 
日

参加                            （项目名称）测绘招标的投标，                 （担保人名称，以下简称“我 方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由 不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保 证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。 收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）                    。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我 方。
担保人名称： 
（盖单位章）
法定代表人或委托代理人： 
（签字）
地
址： 

邮政编码： 

电
话： 

 
年 
月 
日
五、测绘费用清单

1.  测绘费用清单说明

2.  测绘费用清单
单位：人民币元

	序号
	测绘费用分项名称
	计算依据、过程和公式
	单价金额（元）
	备注

	1
	地形测绘
	
	
	

	2
	宗地图测绘
	
	
	

	3
	放线
	
	
	

	4
	建筑物高度测绘
	
	
	

	5
	验线
	
	
	

	6
	竣工地形图测绘
	
	
	

	7
	地下管线测绘
	
	
	

	8
	沉降观测
	
	
	

	9
	不动产测绘（房产测绘）
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	合计（元）
	


六、资格审查资料

（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传
真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业测绘资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	质量管理体系证书

（如有）
	类型：
等级：
证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其 中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情 况（包括但不限于与 投标人法定代表人 为同一人或者存在 控股、管理关系的不

同单位）
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或 者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	测绘服务期限
	

	测绘内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
（四）正在测绘和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	测绘服务期限
	

	测绘内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（六）拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职 称
	专 业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）主要人员简历表

	姓
名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗 证书）名称
	

	职
称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事测绘工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

（八）拟投入本项目的主要测绘设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	制造年份
	……
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


七、测绘纲要

测绘纲要应包括（但不限于）下列内容：

一、测绘工程概况；

二、测绘范围、测绘内容；

三、测绘依据、测绘工作目标；

四、测绘机构设置（框图）、岗位职责； 五、测绘说明和测绘方案；

六、拟投入的测绘人员、测绘设备； 

七、测绘质量、进度、保密等保证措施； 八、测绘安全保证措施；

九、测绘工作重点、难点分析； 

十、对本工程测绘的合理化建议。

8、 售后服务承诺

1、 格式自拟；

2、投标人应根据第三章评标办法中评标办法前附表第2.2.4（1）项的要求提供房产证或租赁合

同和场所照片等相关证明材料。复印件盖公章。

九、其他材料
