新 建 食 堂 装 修 项 目
 招 标 文 件

项目编号：QHKY-2020-010
招 标 人:青海省柴达木监狱

招标代理公司:青海业成工程项目管理有限公司

青海业成工程项目管理有限公司

二O二O年七月
目  录

4第一卷


4第一章 投标邀请书


42.项目概况与招标范围


43.投标人资格要求


6投标单位：


7第二章 投标人须知


7投标人须知前附表


111. 总则


122. 招标文件


143. 投标文件


154. 投标


165. 开标


176. 评标


177. 合同授予


188. 重新招标和不再招标


189. 纪律和监督


1910. 需要补充的其他内容


20第三章 评标办法


20评标办法前附表


6青海省项目合同书


10第五章 工程量清单


11第二卷


11第六章 图 纸


12第三卷


12第七章 技术标准和要求


121.工程建设条件


122.工程建设要求


133.工程建设应执行的技术规范


14第四卷


14第八章 投标文件格式


15目 录


16一、投标函及投标报价表


19二、法定代表人身份证明


20三、授权委托书


21四、投标保证金（本项目不适用）


22五、已标价工程量清单


23六、施工组织设计


28七、项目管理机构


29八、拟分包项目情况表


30九、资格审查资料


34十、其他材料




第一卷

第一章 投标邀请书
1、招标条件
本招标项目新建食堂装修项目由青海省监狱管理局批准建设，招标人为青海省柴达木监狱，现委托青海业成工程项目管理有限公司 代理本项目招标事宜。资金来源青海省监狱管理局拨付资金。项目已具备招标条件，现对该项目的工程装饰类进行国内邀请招标。
2.项目概况与招标范围 

2.1项目概况


(1)建设地点：格尔木市。

(2)招标内容：项目主要建设内容为汉餐厅与清真餐厅装修。详见工程量清单及施工图纸。
2.2招标范围及标段划分/

招标编号：QHKY-2020-010
项目名称：新建食堂装修项目
发包内容：工程量清单及施工图纸的所有内容。

计划工期：45日历天

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，项目经理应在《青海省工程建设监管和信用管理平台》记录有效，小型项目负责人应满足《青海省住房和城乡建设厅关于加强我省房屋建筑和市政小型工程项目施工管理及明确小型工程项目负责人任职条件的通知》（青建工〔2017〕520 号）要求。
3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3投标单位未被青海省及海西州及格尔木市相关监督部门限制投标资格。

3.4被最高人民法院列为失信被执行人的投标单位拒绝参加本项目投标。

4.投标报名及招标文件的获取

4.1请于2020年07月18日至2020年07月22日（法定节假日不休），每日上午9：00时至12：00时，下午14：30时至18：00时（北京时间），在格尔木市中山路42青海业成工程项目管理有限公司  2楼持以下资料购买招标文件：

（1）单位介绍信或法人授权委托书（原件加盖公章）；

（2）企业资质证书（复印件加盖公章）；

（3）公司营业执照（复印件加盖公章）；

（4）外省企业须具备有效的进青备案手续（复印件加盖公章）。

（5）本投标邀请书及确认通知（原件加盖公章）；

（6）报名费：/元

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为2020年08月07日下午15时00分，地点为格尔木市中山路42号青海业成工程项目管理有限公司开标室

5.2逾期送达或未送达至指定地点的投标文件，招标人不予受理。                                 

6.联系方式

招标人：青海省柴达木监狱       
地  址：格尔木市                         
联系人：陈工

联系电话：18709792608 
代理机构：青海业成工程项目管理有限公司 
地    址：格尔木市中山路42号
联 系 人:赵女士

电    话：18397097578
2020年7月

确 认 通 知
青海业成工程项目管理有限公司 ：

我方于2020年    月    日收到你方2020年     月     日发出的关于新建食堂装修项目投标邀请书的通知，并确认          （参加/不参加）投标。

特此确认。

     投标单位： 

     时    间： 
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：青海省柴达木监狱 
地址：格尔木市

邮编：816099

联系人：陈工                    

电话：18709792608

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：青海业成工程项目管理有限公司 

地址：格尔木市中山路42号

联系人：赵女士

电话：18397097578

	1.1.4
	项目名称
	新建食堂装修项目

	1.1.5
	建设地点
	格尔木市

	1.2.1
	资金来源
	青海省监狱管理局拨付资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见工程量清单及施工图纸

	1.3.2
	计划工期
	工期：45天 

开工时间：按合同约定执行

竣工时间：按合同约定执行

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：须具备建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质,及有效的安全生产许可证。 符合住房城乡建设部《建筑业企业资质标准》（建市【2014】159 号）规定的承揽范围。 

2、人员要求：项目经理（贰级或以上注册建造师，注册专业类别为建筑工程，附身份证、执业资格证及注册证、安全生产考核证，注册单位、工作单位必须与投标人名称一致，否则将视为无效标书而被拒绝）、技术负责人（附身份证、中级及以上职称证扫描件、专业类别为建筑工程）、安全负责人（附身份证、安全生产考核证，注册单位、工作单位必须与投标人名称一致）施工员（附身份证、岗位证）。并承诺拟投入本项目所组建的项目管理班子所有成员均未在任何在建项目任职，并提供可以证明为本单位职工的社保证明材料（社保证明以社会保险机构出具的缴费凭证或由劳动部门盖章的缴纳社会保障金的表格为准）及投标单位签订的劳动合同，社保证明材料需逐页加盖本公司专用章（已退休人员可提供退休证代替社保证明材料）。

3、提供（近一年）财务状况证明资料.

4、业绩要求：近三年内完成类似工程业绩（中标通知书或施工合同、竣工验收资料）。

5、“信用中国”网站查询失信被执行人记录:

经信用中国（www.creditchina.gov.cn ）查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单取消投标资格。投标人应提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。

6、其它要求：/

7.外省投标人须提供进青登记；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	由投标人自行勘查

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间5日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	自收到需澄清的问题之日起3日内

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	工程量清单

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间3日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年08月07日下午15时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到澄清的当日内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到修改的招标文件当日内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	由投标人自行补充

	3.2.3
	最高投标限价
	业主控制价 40万元

肆拾万元整 

	3.3.1
	投标有效期
	45日历天                                                                                                                                                                                                                         

	3.4.1
	投标保证金
	本项目不适用

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求 
	提供（近一年）指2018-2019年财务状况证明资料.

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2017年1月1日至今

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2019年1月1日至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、投标文件必须按照招标文件的格式要求在指定处签字并加盖投标人印章，由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标文件签署的有效的授权委托书。

2、投标文件签署授权委托书的格式、有效期、签字盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署委托书无效。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	正本1份，3份副本，电子文档1份。副本为正本复印件。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件应用A4纸打印并胶装成册，编制目录。

	4.1.2
	封套上写明
	标书封套上应正确写明：

（1）项目名称

（2）投标单位

（3）在2020年08月07日下午15：00分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	格尔木市中山路42号

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点: 格尔木市青海业成工程项目管理有限公司开标室

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由监督部门及投标人代表检查。

开标顺序：由代理机构宣读。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成:3人或3人以上单数

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是 

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的金额：中标价5%，由中标人在签订合同前交至招标人指定账户。

履约担保的形式：从中标单位基本账户以转账的形式提交至招标人指定账户；

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	类似项目
	类似项目是指与招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目。

	10.2
	投标人出席开标会
	按照本须知第5.1款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件将被否决。(授权委托书装订在投标文件中)

	10.3
	中标公示
	/

	10.4
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标工程所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。

	10.5
	词语含义
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人或中标人”进行理解。

	10.6
	监督
	本工程的招标投标活动及其相关当事人应当接受监督部门依法实施的监督。

	10.7
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的优先解释顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（招标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的优先次序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理机构负责解释。

	10.8
	招标代理费
	/

	10.9
	近三年
	是指2017年1月1日至今

	10.10
	拟投入本项目的人员
	是指投标人须承诺项目管理班子所有成员未担任其他在建工程承诺书.

	10.11
	其它要求
	1.投标文件鼓励双面打印。

2.工程量以清单为准，图纸不详之处，自行去现场踏勘。

	10.12
	结算方式
	按最终审计价为准


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）人员要求：见投标人须知前附表；

(3）财务要求：见投标人须知前附表；


(4）业绩要求：见投标人须知前附表；

(5）信誉要求：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体不适用本项目。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在规定的时间内澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。（本项目不适用）

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间10天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足10天，相应延长投标截止时间。投标截止时间详投标须知前附表。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函格式

（2）投标报价表

（3）法定代表人身份证明书

（4）授权委托书格式

（5）投标保证金缴纳证明（本项目不适用）

（6）已标价工程量清单

（7）施工组织设计

（8）项目管理机构

（9）资格审查资料

（10）其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，并装订在文件中。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（本项目不适用）

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人被行政主管部门确认有串标、围标行为；

（4）被确定投标人提供的与投标有关的资料作假的。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证、进青备案手续等材料的彩色扫描件。

3.5.2 “近3年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的彩色扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近3年完成的类似项目情况表” 应附中标通知书、施工合同或竣工验收资料彩色扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的彩色扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近1年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书彩色扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章，按招标文件格式要求执行。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装、加贴封条，并在封套的封口处盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）招标人认为招标缺乏公正性或竞争性，在发出中标通知书前有权接受和拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因，但投标担保将退还给投标人。
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形

式

评

审

标

准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	填写内容符合第八章“投标文件格式”

	
	
	联合体投标人
	本项目不接受联合体投标

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资

格

评

审

标

准
	营业执照 
	具备有效的营业执照 

	
	
	安全生产许可证 
	具备有效的安全生产许可证 

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	人员要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响

应

性

评

审

标

准


	招标控制价
	投标人的投标总价不得高于招标控制价

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1 项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定


3.评审标准和分值分配：

	序号
	评审项目
	满分分值

	Ⅰ
	报价（满分30分）
	1、报价分
	30

	Ⅱ
	施工组织设计（满分50分）
	1、施工组织总体设计方案
	40

	
	
	2、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案
	10

	III
	项目管理机构（满分10分）
	1、建造师承建过的类似工程业绩
	5

	
	
	2、项目班子的组成
	5

	IV
	企业业绩（满分10分）
	10


4.具体项目及评分细则：

	评审项目
	内容
	满分 分值
	评审标准

	报价30分
	报价分
	30
	满足招标文件要求且最后报价最低的投标单位的价格为基准价，其价格为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公示计算：

报价得分=（基准价/最后报价）*30（注项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。）


	施工组织设计50分
	施工组织总体设计方案

39分
	 （1）质量管理体系与措施
	8
	总分8分。安全管理体系健全、管理人员岗位责任明确、各种安全教育制度健全有效、施工现场安全技术管理及防护、防范措施得力，符合国家安全生产管理规定。较好者8～5分，一般4～1分。

	
	
	（2）施工方案与技术措施
	8
	总分8分。施工部署合理，施工顺序及方案切实可行、针对性强；各项管理目标明确，技术措施满足工期、质量、安全生产及文明施工要求。较好者8～5分，一般者4～1分。

	
	
	 （3）工程进度计划与措施、环境保护管理体系与措施
	6
	总分6分。施工流程能满足施工进度计划和保证工程质量要求，流水作业能保证施工连续、均衡、有节奏地进行，管理措施能有效保证投标工期计划的顺利完成；环境保护管理体系健全，管理人员岗位责任明确，环境管理方案切实可行、能有效运行。污物处理与排放符合国家及地方有关环境保护标准。较好者6～4分，一般3～1分。

	
	
	（4）施工总平面设计和资源配备计划
	9
	总分9分。施工场利用符合现场实际，生产、生活用临时设施布置合理、紧凑，短运输、少搬运，利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生劳动保护等，符合安全文明工地要求；施工设备、机具配置齐全、合理，能满足施工进度和工程质量要求。较好者9～6分，一般5～1分。

	
	
	（5）安全管理体系与措施
	8
	总分8分。安全管理体系健全、管理人员岗位责任明确、各种安全教育制度健全有效、施工现场安全技术管理及防护、防范措施得力，符合国家安全生产管理规定。较好者8～5分，一般4～1分。

	
	危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（11分）
	11
	总分11分。专项方案内容是否完整、可行；专项方案的编制是否符合有关标准规范；安全施工的措施是否满足现场实际情况。较好者11～7分，一般6～1分。

	项目管理机构10分
	建造师承建过的类似工程业绩
	5
	总分5分。建造师2016-2018年承建的类似工程每承建一个得2分。承建的类似工程以建设行政主管部门备案竣工验收的备案表（复印件）为准，最高得5分。（承建的类似工程以建设行政主管部门备案的竣工验收的备案表（复印件）及项目的单位（子单位）工程质量竣工验收记录（复印件）为准。）

	
	项目班子的组成
	5
	总分5分。技术负责人（中级及以上职称）1名，质检员1名，安全员1名，施工员1名，材料员1名，满分5分（持证各岗1分，无证不得分）。

	企业业绩（10分）
	企业业绩：近三年承建的类似工程每承建一个得2分，最高10分，以生效的合同（协议书）或中标通知书或项目的单位（子单位）工程质量竣工验收记录为准。


七、确定中标单位
20.推荐并确定中标单位
20.1评审小组根据评审总得分由高到低排序推荐预中标单位候选人，并由招标人按顺序确定中标单位。

20.2中标单位因不可抗力或自身原因不能履行合同时，招标人可以按照磋商报告推荐的预中标单位候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位，也可重新开展招标活动。

21.中标通知
21.1招标代理机构自中标单位确定之日起2个工作日内发出《中标通知书》，并在相关网站发布公告中标结果。

21.2《中标通知书》发出后，招标人改变成交结果的，或者成交投标单位无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。
八、授予合同
22.签订合同
22.1招标人与中标单位双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及招标标的、招标金额、工程量清单、施工组织设计、项目管理机构等事项签订合同，并向招标代理机构留存备案。

22.2招标人不得向成交投标单位提出超出招标文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交投标单位订立背离招标文件确定的合同文本以及招标标的、招标金额、工程量清单、施工组织设计、项目管理机构等实质性内容的协议。

22.3成交投标单位在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，招标代理机构和招标人可依成交投标单位候选人排序重新确定成交投标单位，并协调双方签订招标合同。

22.4磋商文件、成交投标单位的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订招标合同的依据。

22.5招标人应当自招标合同签订之日起2个工作日内，将招标合同在相关网站公告，但招标合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、招标活动终止
23. 终止情形
23.1在邀请招标中，出现下列情形之一的，终止招标活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的邀请招标方式适用情形的。

（2）出现影响招标活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的投标单位或者报价未超过招标预算额度的投标单位不足三家的。

（4）因重大变故，招标任务取消的。

23.2终止招标活动后，由招标代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚
24.处罚情形
有下列情形之一的，投标单位的投标保证金不予退还；成交投标单位的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

24.1投标单位在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

24.2投标单位在响应文件中提供虚假材料的。

24.3采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的。

24.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5成交后无正当理由拒不与招标人签订招标合同的。

24.6未按照招标文件、招标响应文件确定的事项签订招标合同的。

24.7擅自变更、中止或者终止招标合同的。

24.8成交投标单位签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

24.9法律、法规规定的其他情形的。
十一、招标代理服务费收费标准
招标代理服务费：由委托人支付
十二、其他
其他未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的有关条款执行。

第四章  青海省项目合同书范本（工程类）
青海省项目合同书
招标项目名称：
招标项目编号：   
合同金额（人民币）：                                                                  
招标单位（委托方）：                      （盖章）
成交投标单位（受托方）：                   （盖章）
日期：                                         
发包人（招标人）：                               
承包人（成交投标单位）：                           
根据2020年  月  日青海业成工程项目管理有限公司对新建食堂装修项目招标结果和招标文件的要求。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就招标事项协商一致，订立本合同。该工程项目的合同条款及格式，采用《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2012版）规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同附件格式同时适用于该文本。
一、工程概况
工程名称：新建食堂装修项目
工程地点：格尔木________________________________________    
二、工程承包范围
承包范围：________________________________________
三、合同工期
开工日期：________________________________________
竣工日期：________________________________________
四、质量标准
工程质量标准：合格。
承包人项目经理：_____________
五、合同价款及付款方式
合同价款（大写）：_________________________￥：_____________
支付方式：按工程进度付款
六、组成合同的文件
1、本合同协议书；
2、标准文本的专用条款、通用条款；
3、标准、规范及有关技术文件；
4、成交通知书；
5、磋商响应文件及附件；
6、设计图纸、工程量清单；
7、工程报价单和已标价工程量清单；
8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。
七、保修责任
工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，双方协商一致签订《工程质量保修书》，并按规定向发包人提交5%的工程质量保修金，待完成质量保修责任、保修期满后支付给承包人。
八、竣工验收
1、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。
2、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承担由此发生的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过10天。
3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。
九、施工要求
1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。
2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。
3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包人负责。
4、突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。
5、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。
6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。
7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。
8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59－99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。
9、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。
10、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。
11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。
12、本次招标的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。
十、违约责任
1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续20天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。
2、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约金，按工程总价每日3‰计算，但金额不得超过工程价的10%。
3、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。
4、磋商过程中，磋商文件、磋商响应文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。
十一、合同生效及其它
1、本合同经发包人、承包人及招标代理机构盖章后即生效；
2、磋商文件、成交投标单位磋商响应文件、成交通知、工程量清单为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国合同法》执行。
4、本合同一式八份，双方各执两份，海西州正通招标有限责任公司备查四份。
发包人（全称）：（签章）          承包人（全称）：（签章）
地址：                            地址：
法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：
电话：                            电话：
电传：                            电传：
开户银行：                    
账号：                        
招标代理公司：青海业成工程项目管理有限公司
经 办 人：
合同签约时间：2020年  月  日
第五章 工程量清单

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款和第七章“技术标准和要求”中的约定及本章的有关规定。

1.4措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

1.5规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

2、工程量清单（见第五卷）

第二卷

第六章 图 纸

1. 图纸

本工程施工图纸，由投标人在招标代理机构处领取。
第三卷

第七章 技术标准和要求

1.工程建设条件

1、现场施工条件

现场已具备施工条件。

2.工程建设要求

2、基本要求

2.1本工程项目管理目标：

2.1.1质量：达到国家质量验收合格标准；

2.1.2施工工期：同投标人须知前附表；
2.1.3施工现场应做好安全生产及文明施工。

2.2承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量确保各单位工程的施工质量。

    2.3本工程所需主要施工材料均由施工单位负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得建设单位同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由中标单位按进度、设计要求标准，在征得招标方同意后，负责加工订货，建设单位有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由负责采购的单位负责。

2.4突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

2.5建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。

2.6各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

2.7承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

2.8承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59－2011）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

2.9施工期间应努力做好与建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

2.10单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

3.工程建设应执行的技术规范

本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。
第四卷

第八章 投标文件格式

　　　　　（项目名称、标段名称） 施工招标

投 标 文 件

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年  月  日

目 录

一、投标函及投标报价表

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单部分格式

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、其他材料

一、投标函及投标报价表

（一）投标函

　　　　　　　　　　　　　　（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了　　　　　　　　　　　（项目名称）　　  期施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　　　　　　　　　　　　元（¥　　　　　）的投标总报价，施工工期自　年　月　日至　年　月　日，计　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到　    　。

我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费：　　　　元         规　费：　　　　　　　　元

人工费：　　　　　　　　元         暂列金额：　　　　　　　元

暂估价：　　　　　　　　元

2.我方承诺在投标有效期      内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）　　　　元（¥　　）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

投 标 人： 　　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 　（签字）
地址：　　　　　　　　　　　　　　　
网址：　　　　　　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　传真：　　　　　　
邮政编码：　　　　　　　　　
年　 月　　 日

投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	
	姓名：
	

	2
	工期
	
	天数：      日历日
	

	3
	缺陷责任期
	
	
	

	4
	分包
	
	不适用
	

	5
	价格调整的差额计算
	
	
	

	……
	……
	……
	
	

	……
	……
	……
	
	


（二）投标报价表

投标人名称：　　　　　　（盖章）               投标日期：　　年　　月   日

	序号
	项目名称
	建设规模
	投标总价

（元）
	工程

质量
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合　计
	
	
	
	
	

	投标总价大写（人民币）：

         小写(人民币)：


注：一、投标总价应与已标价工程清单中“投标总报价”的金额一致。

二、投标报价中含：1、安全防护、文明施工措施费，合计人民币：       元；

2、人工费合计人民币：          元
二、法定代表人身份证明

投标人名称：　　　　　　　　　　　　

单位性质：　　　　　　　　　　　　　

地址：　　　　　　　　　　　　　　　

成立时间：　　　年　　月　　日

经营期限：　　　　　　　　　

姓名：　　　 性别：　　　 年龄：     身份证号：

职务：　　　　，系（投标人名称）　的法定代表人。

特此证明。

投标人：       （盖单位章）

年　 月　 日

三、授权委托书

本人 　　　　（姓名）系 　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现委托 　　　　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 　　　　　　　（项目名称） 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　   年  月  日至      年   月  日　。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证正反面。

投标人： 　　　　　　（盖单位章）

法定代表人： 　　　　　　（签字）

　

身份证号码：　　　　　　　　　　　

委托代理人： 　　　　　　（签字）

身份证号码：　　　　　　　　　　　

年　 月 　日
四、投标保证金（本项目不适用）

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

3.危险性较大的分项分部工程安全专项施工方案。

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	机　械　或

设　备　名　称
	型号

规格
	数

量
	国别

产地
	制造

年份
	定额功率

（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数

量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用　　途
	面　　积（㎡）
	位　　置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险彩色扫描件，管理过的项目业绩须附中标通知书、施工合同和建设行政主管部门备案竣工验收的备案表彩色扫描件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险彩色扫描件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险彩色扫描件。
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于 学校 专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、资格审查资料

（填写年份要求前投标须知前附表3.5.2、3.5.3、3.5.5）
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技 工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

十、其他材料

