益景佳苑建设项目（EPC）（项目名称）总承包项目

## 标准设计施工总承包招标文件

（试用版）

###### 招标人：青海益景置业有限公司（盖单位章）

招标代理机构：青海美顿项目管理有限公司（盖单位

章）

2020-03-30

使用说明

###### 一、本《设计施工总承包招标文件》（试点试用本）是以中华人民共和国《标准设计施工总承包招标文件》（2012 年版）结合青海省住房和城乡建设厅等四厅局关于印发《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》的通知（青建工[2018]443 号）编制，作为设计施工总承包招标文件试用本。

二、依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总

承包试点工作方案》（青建工[2018]443号）：建设单位可以根据项目特点, 在可行性研究、方案设计或者初步设计完成后,按照确定的建设规

模、建设标准、投资限额、工程质量和进度要求等进行工程总承包项

目发包。建设范围、建设规模、建设标准、功能需求不明确和前期条

件不充分的项目不宜采用工程总承包方式。（）

三、本《设计施工总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化， 确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

四、依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承 包试点工作方案》（青建工[2018]443 号）本《设计施工总承包招标文件》第三章“评标办法”应列明全部评审因素、评审标准，并在本章 前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《设计施工总承包招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准设计施工总承包招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、设计施工总承包招投标采用电子招标，招标人应在“青海省电 子招标投标公共服务平台”完成项目注册、招标公告发布、招标文件 上传。投标、开标、评标采用纸质文件。

七、本《设计施工总承包招标文件》将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对本《设计施工总承包招标文件》的修改意见和建议，可向省住建厅建管处反映。

联系电话：省住建厅 0971-6146181、6146533、6145762

省政务服务监督管理局：0971-6152279

目	录

第一卷	7

第一章 招标公告（未进行资格预审）	8

- 招标条件	8

- 项目概况与招标范围	8

- 投标人资格要求	9

- 招标文件的获取	10

- 投标文件的递交	10

- 发布公告的媒介	11

- 联系方式	11

第二章 投标人须知	12

投标人须知前附表	12

1. 总则	21

  - 项目概况	21

  - 项目的资金来源和落实情况	21

  - 招标范围、计划工期和质量标准	21

  - 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）	21

  - 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	21

  - 费用承担和设计成果补偿	22

1.6 保密	23

  - 语言文字	23

  - 计量单位	23

  - 踏勘现场	23

  - 投标预备会	23

1.11 分包	23

- 招标文件	24

  - 招标文件的组成	24

  - 招标文件的澄清	24

  - 招标文件的修改	25

- 投标文件	25

  - 投标文件的组成	25

  - 投标报价	26

  - 投标有效期	26

  - 投标保证金	26

  - 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）	27

  - 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）	27

  - 备选投标方案	28

  - 投标文件的编制	28

4. 投标	28

  - 投标文件的密封和标记	28

  - 投标文件的递交	28

  - 投标文件的修改与撤回	29

5. 开标	29

  - 开标时间和地点	29

  - 开标程序	29

  - 开标异议	29

6. 评标	29

  - 评标委员会	29

  - 评标原则	30

6.3 评标	30

- 合同授予	30

  - 定标方式	30

  - 中标候选人公示	30

  - 中标通知	30

  - 履约担保	31

  - 签订合同	31

附件一：开标记录表	32

附件二：问题澄清通知	33

附件三：问题的澄清	34

附件四：中标通知书	35

第三章 评标办法（综合评估法）	36

评标办法前附表	36

- 评标方法	39

- 评审标准	40

  - 初步评审标准	40

  - 分值构成与评分标准	40

- 评标程序	40

  - 初步评审	40

  - 详细评审	41

  - 投标文件的澄清和补正	41

  - 评标结果	41

第四章 合同条款及格式	42

第一节 通用合同条款	42

第二节 专用合同条款	43

第三节 合同附件格式	47

附件一：合同协议书	47

附件二：履约担保格式	49

第二卷	51

第五章	发包人要求	52

第六章	发包人提供的资料	56

第三卷	57

第七章	投标文件格式	58

目	录	59

一、投标函及投标函附录	60

（一）投标函	60

（二）投标函附录	61

二、法定代表人身份证明或授权委托书	62

三、联合体协议书	64

四、投标保证金保函	65

五、价格清单	66

（一）价格清单说明	66

（二）价格清单	67

六、承包人建议书	72

七、承包人实施计划	73

八、资格审查资料	74

(一)投标人基本情况表	75

(二)近年财务状况表	76

(三)近年完成的类似项目情况表	77

(四)正在实施的和新承接的项目情况表	78

(五)近年发生的重大诉讼及仲裁情况	79

(六)拟投入本项目的主要施工设备表	80

(七)拟配备本项目的试验和检测仪器设备表	81

(八)项目管理机构组成表	82

(九)主要人员简历表	83

# 第一卷

# 第一章 招标公告（未进行资格预审）

益景佳苑建设项目（EPC） （项目名称）设计施工总承包招标公 告

#### 招标条件

本招标项目  益景佳苑建设项目（EPC） （项目名称）已由  湟中县发展和改革委员局	（项目审批、核准或备案机关名称）以湟发改备案字（2019）60 号 （批文

名称及编号）批准建设，项目业主为 	青海益景置业有限公司	，建设资金来自 自筹

（资金来源），项目出资比例为 	100%	，招标人为    青海益景置业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

#### 项目概况与招标范围

  - 项目概况及建设内容：青海益景置业有限公司的益景佳苑房地产开发项目，建设场地位于青海省西宁市湟中县多巴新城，2018-DG13 地块：西起规划路，东至政东路，南起多巴南路，北至泰康路，2018-DG12 地块：西起政东路，东至规划路，南起多巴南路，北至泰康路。项目总建筑面积 250142.46 ㎡。主要包括住宅楼、幼儿园、商铺用楼、办公用楼、地下车库及小区内相关配套等。

  - 招标范围

- 设计范围:在招标人提供的规划设计方案基础上完成该项目红线范围内所有建（构） 筑物的建筑、结构、电气、给排水、暖通专业等施工图设计及小区内的配套用房、围墙、大门等等。(本次设计不包含建筑室内精装修设计、室外专项（装修）设计及室外绿化、景观设计。)

- 施工范围：按照批复建设内容、经审定的设计图纸、招标文件及合同约定范围包括但不限于约定的范围内的全部工程施工、设备材料采购、设备安装及试运行，绿化工程施工及相关配套设施施工及总图工程等。

- 创优工作：为实现本项目设定的创优目标所需完成的所有工作。

- 其 他                                                                   1）概预算造价文件编制：包括概算、预算文件编制，设计方案比选造价分析、设计变更造价分析等。                                                                   2）报批报建：负责设计阶段到竣工验收阶段的所有报批报建工作，招标人予以协助。

3）最终以招标文件（含招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、施工图预算内容及工程总承包（EPC）合同为准且包括招标人发出的与本工程有关的一切文件。招标人有权对实施项目的施工范围进行调整，承包人不得有异议。

  - 资金来源：自筹。

2.4 建设年限：2020 年 05 月 08 日-2025 年 05 月 08 日 ，具体开竣工日期按 EPC 一体化合同约定。

2.5 标段划分：本项目 EPC 总承包划分为一个标段。

（说明：依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》（青建工[2018]443  号）：招标文件应当明确招标范围和招标控制价,细化建设规模(房屋建筑工程包括地上建筑面积、地下建筑面积、层高、户型及户数、停车位数量或比例等;市政工   程包括道路宽度、河道宽度、污水处理能力等)、建设标准(房屋建筑工程包括屋面、地面、   墙体备种主要装饰面材的材质种类、规格和品牌档次,机电系统包含的类别、机电设备材料   的主要参数、指标和品牌档次以及室外工程、园林绿化的标准范围;市政工程包括备种结构  层、面层的构造方式、材质、厚度等)以及是否采取装配式建造方式、BIM 技术等招标需求事项。）

#### 投标人资格要求

  - 本次招标要求投标人须具备：具有独立法人资格和建筑工程施工总承包壹级以上

（含壹级）资质；建筑工程设计甲级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的 能力。其中，投标人拟派本项目的工程总承包项目经理须具备建筑工程专业注册类一级执业 资格或建筑工程专业高级职称；与项目设计负责人和项目施工负责人不能为同一人；具备决 策、组织、领导和沟通能力，能正确处理和协调与项目招标人、项目相关方之间及企业内部 各专业、各部门之间的关系。

工程总承包项目经理：必须是投标人单位的在职人员，具备一级建造师执业资格证书、

注册证书（注册单位与投标单位一致）、有效的安全生产考核合格证书或中级及以上职称，       近三年具有同类项目业绩，与项目设计负责人和施工项目经理不能为同一人。

项目施工负责人：具备建筑工程专业一级建造师资格和建筑工程专业中级及以上职称，

具备有效的安全考核证书，近三年具有同类项目业绩。（以合同或工程竣工验收备案表复印 件为准）

项目副经理(设计负责人)：投标人拟派本项目总设计师须具备一级注册结构工程师或一 级注册建筑师执业资格或高级职称。

项目副经理(施工技术负责人)：具备建筑工程专业一级建造师资格（需三证齐全）或中 级以上职称，在本单位注册，且未担任其他在建工程的项目经理。

（说明：依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方

案》（青建工[2018]443 号）：工程总承包单位应当具有与工程规模相适应的工程设计资质(仅具有建筑工程设计事务所资质除外)或者施工总承包资质,具有相应的财务、风险承担能力,同时具有相应的组织机构、项目管理体系、项目管专业人员。建设单位可以依法发包选择工  程总承包单位。承担工程项目方案设计(或初步设计)的企业,可以依法参与该项目的工程总  承包投标。但是投标人不得是代建单位、监理单位、第三方项目管理单位或与以上单位有  利害关系。）

  - 本次招标不接受最高人民法院等九部委联合下发的[2016]285 号文中所指的失信被执行人。

  - 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

- 联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方拟承担的工作和责任，明确联合体牵头人和联合体其他成员的权利义务；

- 联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得参加其他联合体在本招标项目中投 标；

- 联合体组成后不得再发生变化；

- 联合体各方必须指定牵头人,授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段 的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

- 除联合体牵头人外，联合体各成员在投标、中标与组建项目公司过程中，仍负有连带的和各自的法律责任；

- 投标人中 3.2 本次招标不接受最高人民法院等九部委联合下发的[2016]285 号文中所指的失信被

910

执行人。

  - 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

- 联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方拟承担的工作和责任，明确联合 体牵头人和联合体其他成员的权利义务；

- 联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得参加其他联合体在本招标项目中投

标；

- 联合体组成后不得再发生变化；

- 联合体各方必须指定牵头人,授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段   的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书； (5)除联合体牵头人外，联合体各成员在投标、中标与组建项目公司过程中，仍负有连  带的和各自的法律责任；

(6)投标人中标后，未经招标人书面同意，联合体的成员结构、相互关系及出资比例均 不得变动。

  - 外省企业应具有有效的进青备案登记证书（联合体各方均须具有）。

#### 招标文件的获取

  - 招标文件、工程量清单、图纸均为招标文件组成部分，必须同时发布。其中招标文件获取方式自 2020 年 03 月 31 日 00 点 00 分至 2020 年 04 月 04 日 24:00 时止，通过

《青海省电子招投标公共服务平台》,电子招投标系统自行下载。

  - 招标文件每套售价 0 元，售后不退。购买技术资料 1000 元，售后不退。

#### 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020 年 04 月 29 日 9 时

00 分，地点为： 西宁公共资源交易中心号开标室

  - 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 发布公告的媒介

本次公告同时在《青海省电子招标投标公共服务平台》和《中国招标投标公共服务平台》上发布。

#### 联系方式

招 标 人：青海益景置业有限公司		招标代理机构：青海美顿项目管理有限公司

地    址： 青海省西宁市经济技术开发区       地    址： 西宁市城东区青藏花园

| 甘河工业区创业大厦 503 室 1 室 |  | 32 号楼 1 单元 10 楼 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮 | 编： 810000 | 邮 | 编： 810000 |
| 联 | 系 人： | 联 系 | 人： 徐江洪 |
| 电 | 话： | 电 | 话： 13997124567 |
| 传 | 真： | 传 | 真： |

电子邮件： 			电子邮件：  245060308@qq.com 网    址： 				网    址： 	 开户银行： 				开户银行： 青海西宁农村商业银行

股份有限公司海西路支

行

账	号：		账	号：	82010000000459324

2020	年 	03	月 	31

日

# 第二章 投标人须知

#### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：青海益景置业有限公司 地址：青海省西宁市经济技术发开区甘河工业区创业大厦 503 室联系人：毛宏征 电话：0971-5110059 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：青海美顿项目管理有限公司 地址：青海省西宁市城东区青藏花园 32 号楼 1 单元 10 楼 1 室联系人：徐江洪 电话：13997124567 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 益景佳苑建设项目（EPC） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 湟中县多巴新城 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图设计、施工总承包，直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。（1）设计范围:在招标人提供的规划设计方案基础上完成该项目红线范围内所有建（构）筑物的建筑、结构、电气、给排水、暖通专业等施工图设计及小区内的配套用房、围墙、大门等等。(本次设计不包含建筑室内精装修设计、室外专项（装修）设计及室外绿化、景观设计。)（2）施工范围：按照批复建设内容、经审定的设计图纸、招标文件及合同约定范围包括但不限于约定的范围内的全部工程施工、设备材料采 购、设备安装及试运行，绿化工程施工及相关配套设施施工及总图工程等。 |

|  |  | （3）创优工作：为实现本项目设定的创优目标所需完成的所有工作。（4） 其他 1）概预算造价文件编制：包括概算、预算文件编制，设计方案比选造价分析、设计变更造价分析等。2）报批报建：负责设计阶段到竣工验收阶段的所有报批报建工作，招标人予以协助。3）最终以招标文件（含招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、施工图预算内容及工程总承包（EPC）合同为准且包括招标人发出的与本工程有关的一切文件。本项目的施工图设计及施工过程的现场配合等后续设计服务。招标人有权对实 施项目的施工范围进行调整，承包人不得有异议。 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：1460 日历天 计划开始工作日期：2020-05-08 计划竣工日期：2025-05-08 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计要求的质量标准：满足国家现行设计规范、业主及相关审查部门要求； 施工要求的质量标准：符合审查后的设计要求，满足国家及地方规定相关 质量标准，一次性交验合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资质条件： 具有独立法人资格,建筑工程设计甲级及以上资质②建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包壹级及以上资质及有效的施工企业安全生产许可证,并在人员，设备，资金等方面具备相应的能力。本次 EPC 招标接受联合体投标，联合体投标需要提交联合体投标协议书，并明确牵头单位（施工）; （说明：依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》（青建工[2018]443 号）：工程总承包单位应当具有与工程规模相适应的工程设计资质(仅具有建筑工程设计事务所资质除外)或者施工总承包资质,具有相应的财务、风险承担能力,同时具有相应的组织机构、 项目管理体系、项目管专业人员。建设单位可以依法发包选择工程总承包单位。承担工程项目方案设计(或初步设计)的企业,可以依法参与该项目的工程总承包投标。但是投标人不得是代建单位、监理单位、第三方项目管理单位或与以上单位有利害关系。） 2、财务要求： 提供 2016-2018 年三年经有资质的会计师事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告，财务状况良好；以联合体形式投标的，联合体成员各方 |

|  |  | 均须提供。 3、（1）设计业绩要求： 2017 年至今完成类似的项目。 （2）施工业绩要求： 2017 年至今完成类似的总承包业绩，以中标通知书或合同为准； （说明：依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》（青建工[2018]443 号）：在试点期间,不宜将工程业绩限定为工程总承包业绩,可以设置为相应施工业绩或设计业绩。） 4、信誉要求： （1）2017 年 1 月 1 日至本项目发布招标公告之日止，未因安全、质量、违法违纪问题被国家和青海省行政主管部门禁止、限制投标活动的情形， 并在资金、人员、设备、技术等方面具有相应的能力。（若为联合体，各方均需满足） - 中华人民共和国最高人民法院官方网(http://www.court.gov.cn/)“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”（http://shixin.court.gov.cn/）栏目查询结果。（若为联合体，各方均需满足） - 以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准。 5、（1）项目经理的资格要求： 必须是投标人单位的在职人员，具备一级建造师执业资格证书、注册证书 （注册单位与投标单位一致）、有效的安全生产考核合格证书或中级及以上职称，近三年具有同类项目业绩，与项目设计负责人和施工项目经理不能为同一人。 （说明：依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》（青建工[2018]443 号）：工程总承包项目负责人(也称“项目经理”),应当具有相应工程建设类注册执业资格,包括注册建筑师、勘察 设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师,或者具备工程类高级专业 技术职称,熟悉工程技术和总承包项目管理知识以及相关法律法规,具各较 强的组织协调能力和良好的职业道德,担任过与拟建项目相类似的工程总 承包项目经理、设计项目负责人或者施工总承包项目经理。） （2）设计负责人的资格要求： 投标人拟派本项目总设计师须具备一级注册结构工程师或一级注册建筑 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 师执业资格或高级职称。 （应当具备工程设计类注册执业资格） （3）施工负责人的资格要求： 具备建筑工程专业一级建造师资格和建筑工程专业中级及以上职称，具备有效的安全考核证书，近三年具有同类项目业绩。（以合同或工程竣工验收备案表复印件为准） （应当具备工程施工类注册执业资格） 6、施工机械设备： 满足施工需要的相关机械设备 7、项目管理机构及人员： 需提供拟派的项目经理、技术负责人及其他项目管理人员缴纳的社保证明 （社保证明以社会保险机构出具的缴费凭证或劳动部门盖章的缴纳社会保障金的表格为准）并加盖投标人单位公章。 8、其他要求： (1)项目副经理(施工技术负责人)：具备建筑工程专业一级建造师资格（需三证齐全）或中级以上职称，在本单位注册，且未担任其他在建工程的项目经理。 - 需提供投标人为本项目委托投标代理人和拟派的工程总承包项目经理、项目施工负责人、施工技术负责人及其他项目管理人员缴纳的社保证明（社保证明以社会保险机构出具的缴费凭证或由人社部门盖章的缴纳社会保障金的表格为准）并加盖申请人单位公章。 - 社保缴费时限：至今连续缴费年限达到一年及以上。 - 招标文件中所约定的合同条款投标人必须响应，并将承诺书附于投标文件中。 - 投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的承担能力。 (6) 外省企业应具有有效的进青备案登记证书（联合体双方均具有）。 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受☑接受 应满足下列要求：(1)联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方拟承担的工作范围和责任，明确联合体牵头人（施工）和联合体其他成员的权利义务； (2)联合体各方不得再以自己名义单独在本招标项目中投标，也不得参加其 |

|  |  | 他联合体在本招标项目中投标； - 联合体组成后不得再发生变化； - 联合体各方必须指定牵头人,授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书； - 除联合体牵头人外，联合体各成员在投标、中标与组建项目公司过程中， 仍负有连带的和各自的法律责任； - 投标人中标后，未经招标人书面同意，联合体的成员结构、相互关系及 出资比例均不得变动。 |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 费用承担和设计 成果补偿 | ☑不补偿□补偿 补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | ☑不组织□组织踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开□召开召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2020-04-18 18:00:00 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清 的时间 | 2020-04-21 18:00:00 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 无 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许☑允许分包内容要求： - 设计业务经招标人认可，可以依法分包给具有专业设计资质，并符合本招标文件要求的企业。 - 专业工程经招标人同意，依法分包给具有相应资质的企业。分包金额要求： / |

|  |  | 对分包人的资质要求： / |
| --- | --- | --- |
| 1.12 | 偏离 | ☑不允许□允许 允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 投标人提交的答疑及招标人发布的答疑文件回函。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 2020-04-21 18:00:00 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | （说明：依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》（青建工[2018]443 号）：招标人应当合理确定招标时间,自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止时间止,最短不得少 于三十日。） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的 时间 | 2020-04-23 18:00:00 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 2020-04-24 18:00:00 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 投标文件内应包含投标人承诺等内容 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 最高投标限价:大写：玖亿伍仟叁佰陆拾伍万元整 小写：95365 万元（其中设计费最高投标限价：大写：叁佰陆拾伍万元整 小写：365 万元，施工费最高投标限价：大写：玖亿伍仟万元整 小写：95000 万元）注：投 标总价及分项报价均不得高于最高限价，若高于最高限价否决投标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、招标范围： （1）设计范围:在招标人提供的规划设计方案基础上完成该项目红线范围内所有建（构）筑物的建筑、结构、电气、给排水、暖通专业等施工图设 计及小区内的配套用房、围墙、大门等等。(本次设计不包含建筑室内精装 |

|  |  | 修设计、室外专项（装修）设计及室外绿化、景观设计。 （2）施工范围：按照批复建设内容、经审定的设计图纸、招标文件及合同约定范围包括但不限于约定的范围内的全部工程施工、设备材料采购、设备安装及试运行，绿化工程施工及相关配套设施施工及总图工程等。 2、投标报价及编制: （1）本次招标采用工程总承包（EPC）方式，投标报价由施工图设计费（报价时不允许调整）、建安工程费组成。报价不得超过招标控制价；工程结算原则按 EPC 总承包工程结算办法执行。 - 工程设计费不在下浮范围内，设计费金额必须按招标人给定金额填报； - 报价依据：1）国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》； 2）国标 GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》；3） 2016 年《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与计价》； 4）2016 年《青海省通用安装工程消耗量定额与计价》； - 工程取费执行 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成与计算规则》； - 地材参照《青海工程造价管理信息》2020 年当期西宁地区指导价调整； - 税金执行青建工〔2019〕116 号 ； - 人工费调增执行青建工（2019）434 号； - 安全文明施工费执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通 知》； - 规费执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用组成及计算规则》工伤保险等费用的通知》青建工【2019】 361 号。编制的控制价为依据，上述内容不包含的材料价格执行编制时当季市场材料价的综合平均价。 - 施工图设计依据：相关规划设计文件；国家其他相关规范、规程及 规定执行。（投标人自行查询） - 投标人所提供的设计依据以国家相关规范、规程及规定执行。 - 投标报价：投标人自主报价，分别报出总价及下浮比例 （百分数， 小数点后保留两位），设计费不含下浮比例，格式详见投标报价书。 |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日历天（由投标人递交投标文件截止日算起） |

| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：（1）银行转账 (2)银行保函 投标保证金的金额：大写：捌拾万元整 小写：800000 元 开户行：青海西宁农村商业银行股份有限公司海西路支行 单位名称：青海美顿项目管理有限公司 账号：82010000000459324 注：保证金需从投标人基本账户转出，若是联合体投标的应当由牵头单位的基本账户转出（投标文件中需 附投标人基本账户开户许可证、银行转账凭证）。 |
| --- | --- | --- |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 2016-01-01 至 2018-12-31 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似 项目 | 2017-01-01 至 2019-12-31 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 2017-01-01 至 2019-12-31 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许□允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函、授权委托书加盖投标人的公章和法定代表人签名。 投标报价表、法定代表人身份证明加盖投标人的公章。（招标人不得另行 增加签字盖章要求） |
| 3.7.4 | 投标文件副本份 数 | 提供一正三副纸质版投标文件，电子版一份 |
| 4.1.2 | 密封和标识要求 | 1、投标文件应密封递交。 2、包封应注明下面文字： 益景佳苑建设项目（EPC）（项目名称）投标文件投标人名称在 2020-04-30 09:00:00 前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地 点 | 西宁市公共资源交易中心四楼 2 号开标室 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：西宁市公共资源交易中心四楼 2 号开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序： - 宣布开标纪律； - 按照投标人须知前附表 4.1.2 规定检查投标文件的密封情况； - 开标：公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并形成开标记录； - 在开标记录签字； |

|  |  | （5）开标结束。 |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人 其中招标人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式： |
| 7.1 | 是否授权评标委 员会确定中标人 | □是☑否 推荐的中标候选人数：3 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：/ 履约担保的金额：/ |
| 8 | 电子招标投标 | 设计施工总承包招投标采用电子招标，招标人应在“青海省电子招标投标 公共服务平台”完成项目注册、招标公告发布、招标文件上传。投标、开标、评标采用纸质文件。 |
| :9 | 需要补充的其他内容…… |  |
|  | 如果本项目为政府采购工程项目的房屋建筑和市政基础设施工程施工，应符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定。编写的投标文件如果有本招标文件未规定但《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》所要求的相关内容，请扫描上传所需资料至“相关材料”。 要求投标人在青海省政府采购中心登记备案，且签订了《青海省政府采购供应商诚信承诺书》。 |  |

#### 总则

###### 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 项目建设地点：见投标人须知前附表。

###### 项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

###### 招标范围、计划工期和质量标准

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 计划工期：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

###### 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

###### 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 项目经理的资格要求：见投标人须知前附表；

- 设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

- 施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

- 施工机械设备：见投标人须知前附表；

- 项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为招标项目前期工作提供咨询服务的；

- 为本招标项目的监理人；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目提供招标代理服务的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

    - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

###### 费用承担和设计成果补偿

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

    - 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

###### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

###### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

###### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

###### 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

###### 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题

的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

###### 分包

依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》（青

建工[2018]443  号）：工程总承包企业可以在其资质证书许可的工程项目范围内自行实施设计、采购和施工,也可以根据合同约定或者经建设单位同意,不再通过招标方式直接将工程项目的勘察、设计或施工分包给具有相应资质的企业。但工程总承包企业不得将工程总承包项  目转包,不得把设计和施工一并或分别分包给其他单位。仅具有设计资质的企业承接工程总   承包项目时,应当将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。仅  具有施工资质的企业承接工程总承包业务时,应当将工程总承包项目中的设计业务依法分包   给具有相应资质的设计企业。工程总承包企业自行实施设计的,不得将工程总承包项目工程   主体部分的设计业务分包给其他单位。工程总承包企业自行实施施工的,不得将工程总承包  项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。

  - 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

#### 招标文件

###### 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 发包人要求；

- 发包人提供的资料和条件；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

###### 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附

表规定的时间前书面或通过《青海省电子招投标公共服务平台》电子招投标系统以电子文字形式并加盖电子印章中发送和接受可被该系统识别的数据文件，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间，招标人通过《青海省电子招投标公共服务平台》电子招投标系统发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。澄清的内容可能影响到投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前，如果澄清的内容可能影响到投标文件编制的，其发出的时间距投标截止时间不足 15 日，相应延长投标截止时间。

    - 投标人应及时通过《青海省电子招投标公共服务平台》电子招投标系统中获取澄清后的招标文件，未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

###### 招标文件的修改

    - 在投标截止时间前，招标人可以澄清或修改招标文件，并通过《青海省电子招投标公共服务平台》电子招投标系统通知所有已购买招标文件的投标人。如果澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制，不足 15 日，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人应及时通过《青海省电子招投标公共服务平台》电子招投标系统获取修改后的招标文件，未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

#### 投标文件

###### 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 价格清单；

- 承包人建议书；

- 承包人实施计划；

- 资格审查资料；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

###### 投标报价

    - 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

    - 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

    - 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价

格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》

（青建工[2018]443  号）：工程总承包项目宜采用固定总价合同。建设单位和工程总承包单位依据隹房城乡建设主管部门制定的计价规则,在合同中约定工程总承包计价方式和计价方法。  依法必须招标的工程项目,合同价格应当在充分竞争的基础上合理确定。除合同约定的变更调整部分外,合同固定价格一般不予调整。

###### 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，通过《青海省电子招投标公共服务平台》电子招投标系统通知所有已购买招标文件的投标人。。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

###### 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成

部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

###### 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求， 且没有实质性降低。

###### 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

    - “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括

资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

    - “近年完成的类似工程设计项目情况表”应附合同协议书、发包人出具的证明文

件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

###### 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

###### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提  出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人

要求等实质性内容作出响应。

    - 投标文件应打印并装订成册，应在投标文件封面、投标函、授权委托书加盖投标人的公章和法定代表人签名。投标报价表、法定代表人身份证明加盖投标人的公章。

    - 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

#### 投标

###### 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应密封。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

###### 投标文件的递交

    - 投标人应在第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

###### 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已

收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

#### 开标

###### 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

###### 开标程序

主持人按投标人须知前附表 5.2 规定开标。

###### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并记入开标记录。

#### 评标

###### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。全省依法必须招标的项目，其评标专家应当从青海省综合评标专家库中以随机抽取的方式确定。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

###### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

###### 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 合同授予

###### 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

###### 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

###### 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

###### 履约担保

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

###### 签订合同

    - 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

###### 附件一：开标记录表

（项目名称）设计施工总承包招标开标记录表（可修改）

开标时间： 	年 	月 	日

时 	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 设计质量标准 | 施工质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底/最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 	监标人：

年 	月 	日

###### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文

件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请 将上 述问 题的澄 清于 	年 	月 	日 	时前 递交至

（详细地址）

评标委员会： 	（签字）

年 月 日

###### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人： 	                             法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年     月     日

###### 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设计施工总承包

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 	元。

工期： 	日历天。

质量标准： 	。

项目经理： 	（姓名）。

设计负责人： 	（姓名）。

施工负责人： 	（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）与我方

签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字）

年     月     日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

#### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 施工负责人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 施工机械设备 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2.4 项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |

|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4 款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |
|  |  | 承包人建议 | 符合第五章“发包人要求”的规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100.0 分) | 经济部分：10.0 分技术部分：80.0 分综合部分：10.0 分其他部分：0.0 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 |  |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 经济标评分参数 | 投标报价（10 分） | 评标基准价：当投标报价多于 5 个（含 5 个）时，从所有报价中的同一报价内容，去掉一个最高和最低报价后，剩余报价的算术平均值为评标基准价。投标报价少于 5 个时，所有报价均参加算术平均值的计算。投标报价的差值：差值=投标人的同一报价内 容-评标基准价。计分方法如下：有效投标报价与评标基准价相同的得（满分 10 分），每高出评标基准价 1，从 10 分的基础上减0.3 分，直至减完为止； 每低于评标基准价 1，从 10 分的基础上减 0.2 分，直至减完为止。 |
| 2.2.4 （2） | 技术标评分参数 | 项目总体理解（8 分） | 主要根据投标人对在本项目中设计、施工总承包的工 作内容、责任、承担的风险、工作流程等方面内容描述以及 对于设计、施工总承包模式的理解程度及深度进行评分。较好得 5.7-8.0 分，一般者 2.4-5.6 分， 差者 0-2.3 分 |

|  |  | 项目管理要点（8 分） | 结合本工程特点，工程专业性和复杂性等， 分析项目管理要点，横向比较。较好得 5.7-8.0 分，一般者得 2.4-5.6 分，差者得 0-2.3 分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目组织机构设置（5 分） | 根据本项目需要，合理的进行项目组织机构设置及职能分工，横向比较，较优者得 3.0-5.0 分，良好者得1.5-3.0 分， 一般者 得 0-1.4 分。 |
|  |  | 项目实施要点（5 分） | 结合本项目具有规模化、专业性强、包含特种工程等特点， 对设计、施工及试运行等实施过程中的难点要点进行分析，横向比 较，较优者得 3.0-5.0 分，良好者得 1.5-3.0 分， 一般者得 0-1.4 分。 |
|  |  | 设计管理（10 分） | 质量保证措施健全、完善、合理、可行、方案设计周期满足工程进度要求得 5.0-10.0； 质量保证措施一般、方案设计周期基本满足 工程进度要求得 0-4.9 分。 |
|  |  | 造价分析（4 分） | 分析合理得 2.1-4.0。分析较好得 0-2.0 分。 |
|  |  | 项目总体实施方案与技术措施（8 分） | 科学合理得 4.0-8.0 分；可行得 1.0-3.9 分；缺此项 0 分 |
|  |  | 项目质量管理体系与措施（6 分） | 科学合理得 3.0-6.0 分；可行得 1.0-2.9 分；缺此项 0 分。 |
|  |  | 项目安全管理体系与措施（6 分） | 科学合理得 3.0-6.0 分；可行得 1.0-2.9 分；缺此项 0 分 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（5 分） | 科学合理得 2.6-5.0 分；一般得 0.5-2.5 分；缺此项 0 分 |
|  |  | 项目总体实施进度计划与措施（5 分） | 科学合理得 2.6-5.0 分得 0.5-2.5；缺此项 0 分 |
|  |  | 项目施工总平面设计（3 分） | 科学合理得 1.6-3.0 分；一般得 0.6-1.5 分；缺此项 0 分 |
|  |  | 项目资源配备计划（3 分） | 科学合理得 1.6-3.0 分；一般得 0.6-1.5 分；缺此项 0 分 |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案 | 得力可靠得 2.1-4.0 分；一般 0.6-2.0 分；缺此项 0 分 |

|  |  | （4 分） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计单位业绩（2 分） | 近三年承接类似或同类项目业绩，每项得 1 分，最高得 2 分。 |
|  |  |  | 近三年承接类似项目或同类项目业绩，每项 |
| 2.2.4 | 综合标评 | 施工单位业绩（3 分） | 得 1 分，最高的 3 分（以合同或工程竣工验收备案表复印件为准）。 |
| （3） | 分参数 |  | 项目管理班子成员依据《青海省建筑工程施 |
|  |  | 项目管理班子成员(5 | 工现场主要管理人员配备办法》要求，配备 施工项目部主要管理人员（附施工项目部主 |
|  |  | 分） | 要管理人员配备标准）。项目管理班子成员 |
|  |  |  | 配备齐全，得 5 分。（项目管理班子人员需 |
|  |  |  | 提供岗位资格证书和社保证明） |

#### 评标方法

  - 依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》（青建工[2018]443  号）：工程总承包评标应采用综合评估法,由建设单位或其委托的项目管理单位,根据项目特点,按照工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案、设备采购方案、施工计划、工程业绩等多方面因素确定本项目的评标办法。评审的主要因素包括工程总承包报   价、项目管理组织方案、设计方案、设备采购方案、施工计划、工程业绩等。在可研批复   后进行工程总承包招标的项目,评分权重侧重于投标设计方案的分析和优化以及项目管理组   织方案方面;在初步设计审批后进行工程总承包招标的项目,评分权重兼顾设计方案优化、投  标报价、项目管理组织方案及施工计划等方面。在试点期间,不宜将工程业绩限定为工程总承包业绩,可以设置为相应施工业绩或设计业绩。支持工程总承包项目科技创新应用,招标大件可以设置对主动采用装配式建造方式、二星级及以上绿色建筑标准建设、建筑信息模型(BIM)技术、消能减震技术、智能化技术等科技应用加分事项,并在合同中予以约定。

  - 依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》（青

建工[2018]443  号）：工程合同价格选择。工程总承包项目宜采用固定总价合同。建设单位和工程总承包单位依据隹房城乡建设主管部门制定的计价规则,在合同中约定工程总承包计价方式和计价方法。依法必须招标的工程项目,合同价格应当在充分竞争的基础上合理确定。除合同约定的变更调整部分外,合同固定价格一般不予调整。

#### 评审标准

###### 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

###### 分值构成与评分标准

    - 分值构成

请招标人按照“评标办法 1.1、1.2”要求自行编制如下：

#### 评标程序

###### 初步评审

    - 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

    - 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。

（适用于已进行资格预审的）

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形的；

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

    - 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

###### 详细评审

请招标人按照“评标办法 1.1、1.2”要求自行编制如下：

###### 投标文件的澄清和补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

###### 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

#### 第一节	通用合同条款

（以《建设工程施工合同示范文本》为准）

#### 第二节 专用合同条款

专用合同条款中有关条款为下述情况下的条款：即通用合同条款中的规定所涉及的需在  专用合同条款中阐明替代解决办法的条款。如果在专用合同条款中未给出替代解决办法，则应按通用条件中的规定执行；计价方式执行施工图预算编制原则。

- 工程概况：

  - 工程名称：益景佳苑建设项目

  - 工程规模：本项目位于湟中多巴新城秦康路与政东路交叉口南侧，项目占地面积

81588.02 平方米，总建筑面积 250142.46 ㎡（根据审核确认的设计文件确定），包含：该项目主要在湟中多巴新城秦康路与政东路交叉口南侧建设益景佳苑建设项目，主要包括住宅楼、幼儿园、商铺用楼、地下车库及小区内配套设施和总图工程等。

  - 建设地点：西宁市多巴新城秦康路与政东路交叉口南侧。

- 设备、材料采购

本工程投资控制范围内所有设备、材料均由承包方按合同约定进行采购，后附表等采购。 3.计价办法

3.1 设计费结算原则

设计费结算价款=中标设计总价3.2 建筑安装工程费结算原则

    - 按施工图纸审核合格后发包人和承包人共同协商委托第三方具有资质的造价机构，按施工图纸、工程量清单及本章 3.2.2 为依据核定总造价，作为最终结算总价（不包含签证等费用）

    - 施工图预算编制依据，《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，国标GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》，《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》2016 年及其他工程计价定额;工程取费执行 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成与计算规则》；2016 年《青海省通用安装工程消耗量定额与计价》；人工费调增执行青建工（2019）434 号；税金执行青建工〔2019〕116 号 ；《调整建筑工程安全文明施工费》青建工【2018】228 号文的通知等，规费执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用组成及计算规则》工伤保险等费用的通知》青建工【2019】361 号。按开标当天上一期《青海工程造价管理信息》材料指导价为基准价。需要认质认价的材料设备按市场平均价由承包人报发包人审核确认。

    - 当发包人对建设规模、建设标准调整而导致产生变更签证时或发包人指派承包人完成合同范围外的工作时，此部分费用由发包人承担，由发包人以变更签证的形式给予确认。3.2.4 变更、签证的约定:

- 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

- 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师与承包人协商确定并报发包人审核认可。

- 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照投标报价中的组价方式和承包人建筑安装工程费中标总报价与招标控制价相比较的下浮比例重新报价，由监理工程师与承包人协商确定并报发包人审核认可。

  - 材料、设备、专业工程价格确认。需要认质认价的材料设备由承包人报发包人审核确认。

    - 本工程施工中对工程承包人自购水泥、钢材、商砼及其余所有材料不允许调价。

    - 除需发包人进行认质认价的材料，由承包人将材料进行分类，发包人按承包人材料分类编制价格上限，再由承包人根据此价格上限和本项目主要材料设备推荐品牌表进入比价程序，发包人与监理全过程监督，最终确认出材料、设备、专业工程价格。

    - 对于发包人分包的工程，承包人需履行总承包相关服务，总包服务费已包含在招标控

制价中。承包人不得索求配合费。

4.工期：计划开竣工日期 2020 年 05 月 08 日--2025 年 05 月 08 日。（具体日期以开工许可证为准）

- 技术规范书（见通用合同定义）

- 其它

  - 本工程设计由承包人依据发包人提供的规化设计报告，进行施工图设计及有关专业深化设计等。

  - 承包人要承担发包人所要求的设计相关文件的申报及评审；

  - 承包人要通过优化设计，选择技术先进、性能稳定、经济合理的设计、施工方案。

  - 主要和关键设备、材料的供货商、施工分包人的入围应得到发包人的批准，在与上述分包人进行谈判（或招议标）时，必须有发包人代表全程参与（商务除外），谈判后的综合评审意见应经发包人认可并备案。如果发包人代表在收到承包人综合评审意见以后 7 天内没有书面答复，则认为发包人代表已经对该综合评审意见予以认可。

- 设计质量标准、施工质量标准

  - 设计质量标准：符合相关规范规定和招标人要求。

  - 施工质量标准：工程质量达到国家及地方行业规定的合格标准。

- 发包人的权利和义务

  - 发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

  - 发包人按合同约定支付各项款项。

  - 如承包人不按合同要求进行施工，发包人即可勒令承包人暂停施工，待整改完毕后报发包人验收并同意后方可开工，由此造成的一切损失由承包人承担。

  - 发包人是本合同范围内的设计方案（包括但不限于影像资料、展示示范资料等）、专利、专用设备等唯一的所有权人。

- 承包人的权利和义务

  - 设计单位

    - 方案有重大决策调整的，需签订补充协议。

    - 承包人应根据合同规定的工期要求，严格按照进度计划和出图计划开展和组织设 计工作，保证各阶段设计工作如期完成。

    - 承包人应积极配合发包人另行委托的相关单位进行定期检查，如会议、巡检、技 术论证、设计文件审查等。

    - 按照发包人建立的会议制度，承包人相关人员应参加设计例会、工程例会、技术 研讨会、协调会、设计文件审查会等。

    - 承包人应积极配合发包人对设计工作的全面检查，包括投资额、设计进度、设计 深度与质量、人员到位和投入力量等，对存在的问题，应及时进行整改。

    - 设计过程中，承包人应及时向发包人提交各种方案、建议、以及拟采用的新技术、 新

工艺、新材料、新设备的有关技术文件，以便发包人对此进行审查，确保各种方案的可行 性。9.1.7 在保证设计质量的前提下，承包人应严格按照中标价进行限额设计，成本控制设计变更。

    - 承包人应遵循适用、经济、美观、安全的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合工程设计内容进一步分解投资，，在编制设计概算（建安费）时逐步细化落实。

    - 所有设计成果必须制作与设计文件内容一致的电子文件一套（文字部分使用Microsoft Word 格式、设计图形文件使用 AutoCAD 格式、图片文件使用 JPG 格式），电子文件介质为 CD-R 光盘或 U 盘，所有电子文件不能采用压缩处理，由承包人指定专人将该项目项下的设计文件报送至发包人指定的代理人处，双方签字确认交接单。

    - 承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

    - 承包人在缺陷责任期内有义务按发包人要求提供培训、技术咨询等服务，其费用已包含在合同价内。

    - 未经发包人允许，承包人不得将所属于本工程的一切资料展示或提供给第三方。更不能将专属于本工程的设计应用到第三方。

    - 承包人需要提交的竣工资料套数：承包人向发包人提供六套（原件）完整的竣工档案资料、电子文档一份、竣工图六套(含电子竣工图一套，文字部分使用 Microsoft Word 格式、设计图形文件使用 AutoCAD 格式、图片文件使用 JPG 格式），承包人提交的工程进度须与档案资料同步，否则发包人有权拒收任何资料并且停付合同款项。

  - 施工单位

    - 承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。

    - 本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”的约定

    - 承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。

    - 承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。

    - 凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自

费赶上

    - 承包人不得自行以任何形式进行停工，除不可抗力的因素（如地震、海啸、瘟疫、水灾等）。

- 项目施工进度计划由承包人在合同签订后 20 日内，按照招标文件工期要求，编制完成项目施工进度计划，经发包人确认后作为本项目施工进度计划明确各单项工程达到（主体正负零、主体封顶、二次结构、外立面装修、门窗安装、安装工程、室外工程、单项工程验收等节点完成时间）。

  - 总承包合同签定后 7 日内，提交编制详细的项目设计分进度计划，经发包人确认后按此设计分进度计划执行，承包人提交项目设计分进度计划的份数为八份。

  - 总承包合同签订后 20 日内提交基坑开挖图。

  - 承包人自签订合同之日起，20 日内必须开始基坑开挖工作内容。

  - 因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

  - 因承包人原因工程不能按照合同协议书约定的竣工日期竣工的，如逾期不足 90 天的， 每逾期 1 天，承包人承担违约金 2 万元，逾期违约金不超过总合同标的的 5‰。如逾期持续 90 天，由发包人将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用全部从本合同价款中支付。

  - 违约金在合同进度款中扣除，情节严重影响正常工程进度的，委托方有权除按上述条款扣除外,并有权终止合同。

11、合同款支付

  - 工程费支付

    - 进度款支付：

甲方取得预售许可证后，销售收入优先支付设计费用及工程款，具体付款方式及时间以双方签订最终的施工总承包合同为准

支付工程进度款时承包人按要求向青海益景置业有限公司提交增值税专用发票， 发票名称：青海益景置业有限公司，

纳税人识别号：91633000MA7595912W， 地 址 、 电 话 ： ；

开户行及账户：

由青海益景置业有限公司代建管理。在自筹资金到位的情况下按照约定支付方式进行支付, 过程中如有其他因素发生，具体情况双方友好协商决定。

    - 发包人为执行工程监管程序，由发包人内部或外部第三方审计机构进行的项目审计， 承包人及其分包人有义务做好相关配合工作。

#### 第三节 合同附件格式

###### 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 	（项目名称），已接受 		（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

      - 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

        - 中标通知书；

        - 投标函及投标函附录；

        - 专用合同条款；

        - 通用合同条款；

        - 发包人要求；

        - 价格清单；

        - 承包人建议；

        - 其他合同文件。

      - 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

      - 签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

      - 承包人项目经理： 	；设计负责人： 	；施工负责人: 	。

      - 工程质量符合的标准和要求： 	。

      - 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

      - 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

      - 承包人计划开始工作时间：		，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 	天。

      - 本协议书一式 	份，合同双方各执一份。

      - 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 	（盖单位章）	承包人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）	法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日	 	年 	月 	日

###### 附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于 		（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 	（承包人名称， 以下称“承包人”）于 	年 	月 	日参加 	（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

- 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

- 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内支付。

- 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义

务不变。

担 保 人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

附件三：预付款担保格式

###### 预付款担保

（发包人名称）：

根据 	（承包人名称）（以下称“承包人”）与 	（发包人名称）

（以下简称“发包人”）于 	年 	月 	日签订的 	（项目名称）设计施工总

承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

- 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

- 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人： 	（盖单位章）

法定代表人或授权人： 	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

# 第二卷

# 第五章	发包人要求

#### 发包人要求

1、依据《青海省政府投资房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包试点工作方案》（青建工[2018]443号）：(一)工程发包。1.工程总承包项目的发包阶段。建设单位可以根据项目特点,在可行性研究、方案设计或者初步设计完成后,按照确定的建设规模、建设标准、投资限额、工程质量和进度要求等进行工程总承包项目发包。建设范围、建设规模、建设标准、  功能需求不明确和前期条件不充分的项目不宜采用工程总承包方式。

2.招标文件要求。招标文件应当明确招标范围和招标控制价,细化建设规模(房屋建筑工程包括地上建筑面积、地下建筑面积、层高、户型及户数、停车位数量或比例等;市政工程包括道路宽度、河道宽度、污水处理能力等)、建设标准(房屋建筑工程包括屋面、地面、墙体备种主要装饰面材的材质种类、规格和品牌档次,机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次以及室外工程、园林绿化的标准范围;市政工程包括备种结构层、   面层的构造方式、材质、厚度等)以及是否采取装配式建造方式、BIM技术等招标需求事项。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程的目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

- 青海益景置业有限公司的益景佳苑房地产开发项目，建设场地位于青海省西宁市湟中县多巴新城，2018-DG13  地块：西起规划路，东至政东路，南起多巴南路，北至泰康路，2018-DG12地块：西起政东路，东至规划路，南起多巴南路，北至泰康路。交通方便，居住环境优美, 地理位置优越。

- 现状分析

本项目 2018-DG13  地块场地南北长约 255  米，东西宽约 195  米，用地面积约 74  亩， 2018-DG12 地块场地南北长约 250 米，东西宽约 130 米，用地面积约 48  亩，两块用地整体 地势南高北低，西高东低，场地平坦开阔。

（二）包括的工作

  - 施工图设计、采购、施工范围。

  - 临时工程的施工范围。

  - 竣工验收工作范围。

  - 技术服务工作范围。

  - 培训工作范围。

  - 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

    - 施工用电。

    - 施工用水。

    - 施工排水。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

- 发包人需求任务书。

- 发包人已完成的设计文件（规划设计图纸）。

三、工艺安排或要求（如有） 四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有） 九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

#### 发包人要求附件清单

附件一：性能保证表附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定附件十：竣工试验规定

附件十一：竣工验收规定

附件十二：竣工后试验规定 附件十三：工程项目管理规定

# 第六章	发包人提供的资料

#### 发包人提供的资料

一、	项目概况

- 青海益景置业有限公司的益景佳苑房地产开发项目，建设场地位于青海省西宁市湟中县多巴新城，2018-DG13 地块：西起规划路，东至政东路，南起多巴南路，北至泰康路， 2018-DG12 地块：西起政东路，东至规划路，南起多巴南路，北至泰康路。交通方便，居住环境优美,地理位置优越。

- 现状分析

本项目 2018-DG13 地块场地南北长约 255 米，东西宽约 195 米，用地面积约 74 亩， 2018-DG12 地块场地南北长约 250 米，东西宽约 130 米，用地面积约 48 亩，两块用地整体地势南高北低，西高东低，场地平坦开阔。

二、发包人提供的资料

- 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

- 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

- 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

- 其他资料。

# 第三卷

# 第七章	投标文件格式

###### （项目名称）设计施工总承包招标

投	标	文	件

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

### 目	录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书三、联合体协议书

四、投标保证金保函五、价格清单

六、承包人建议书  七、承包人实施计划八、资格审查资料

(一)投标人基本情况表 (二)近年财务状况表

(三)近年完成的类似项目情况表

(四)正在实施的和新承接的项目情况表 (五)近年发生的重大诉讼及仲裁情况

(六)拟投入本项目的主要施工设备表

(七)拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 (八)项目管理机构组成表

(九)主要人员简历表

一、投标函及投标函附录

###### （一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了 		（项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价，工期 	日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 如我方中标：

  - 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

  - 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

  - 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

  - 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 	月 	日

###### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | …… |  |
| 4 | 分包 | 4.3.4 | …… |  |
| 5 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 见价格指数权重表 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

价格指数权重表

| 名 称 |  | 基本价格指数 |  | 权 重 |  |  | 价格指数来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 代号 | 指数值 | 代号 | 允许范围 | 投标人建议值 |  |
| 定值部分 |  |  |  | A |  |  |  |
| 变值部分 | 人工费 | F01 | …… | B1 | 至 | …… | …… |
|  | 钢材 | F02 | …… | B2 | 至 | …… | …… |
|  | 水泥 | F03 | …… | B3 | 至 | …… | …… |
|  | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
|  | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
|  | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1．00 |  |

二、法定代表人身份证明或授权委托书

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

#### 二、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓

名） 	（身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说

明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合

同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

#### 三、联合体协议书

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参

加 	（项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

成员一名称： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

成员二名称： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

#### 四、投标保证金保函

投标保证金保函

（招标人名称）：

鉴于 		（投标人名称）（以下称“投标人”）于 	年 	月 	日参加 	（项目名称）的投标， 		（担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后， 在 7 日内向你方支付人民币（大写） 	。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称： 	（盖单位章）

法定代表人或授权人： 	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

#### 五、价格清单

###### （一）价格清单说明

  - 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料， 而不能用于其他目的。

  - 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

  - 设计费的说明： 	。（A）

  - 勘察设计费的说明： 	。（B）

  - 工程设备费的说明： 	。

  - 必备的备品备件费的说明： 	。

  - 建筑安装工程费的说明： 	。

  - 技术服务费的说明： 	。

  - 暂列金额的说明： 	。

  - 暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。

  - 其它费用的说明： 	。

###### （二）价格清单

  - 勘察设计费清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |

  - 工程设备费清单

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合计报价

  - 必备的备品备件费清单

单位：人民币元

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

  - 建筑安装工程费清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

  - 技术服务费清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |

  - 暂估价清单

    - 材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

  - 其它费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |

  - 投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |

#### 六、承包人建议书

（一）图纸

（二）工程详细说明

（三）设备方案

- 生产设备。

- 必备的备品备件。

- 备选的备品备件。

（四）分包方案

（五）对发包人要求错误的说明

（六）其他

说明：发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。

#### 七、承包人实施计划

（一）概述

- 项目简要介绍。

- 项目范围。

- 项目特点。

（二）总体实施方案

- 项目目标（质量、工期、造价）。

- 项目实施组织形式。

- 项目阶段划分。

- 项目工作分解结构。

- 对项目各阶段工作及文件的要求。

- 项目分包和采购计划。

- 项目沟通与协调程序。

（三）项目实施要点

- 勘察设计实施要点。

- 采购实施要点。

- 施工实施要点。

- 试运行实施要点。

（四）项目管理要点

- 合同管理要点。

- 资源管理要点。

- 质量控制要点。

- 进度控制要点。

- 费用估算及控制要点。

- 安全管理要点。

- 职业健康管理要点。

- 环境管理要点。

- 沟通和协调管理要点。

- 财务管理要点。

- 风险管理要点。

- 文件及信息管理要点。

- 报告制度。

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

#### 八、资格审查资料

##### (一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### (二)近年财务状况表

##### (三)近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

##### (四)正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

##### (五)近年发生的重大诉讼及仲裁情况

##### (六)拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （kW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### (七)拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### (八)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

##### (九)主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 毕 业 于 学 校 专 业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |