贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目（第1-8标段）

招标文件

招标人：贵南县自然资源局

招标代理机构：青海凌星项目管理有限公司

招标编号：青海凌星公招（工程）2020-011

日期：  2020年03月

目录

第一章招标公告	- 2 -

第二章投标人须知	- 3 -

投标人须知前附表	- 5 -

1. 总则	- 15 -

2. 招标文件	- 17 -

3. 投标文件	- 18 -

4. 投标	- 20 -

5. 开标	- 21 -

6. 评标	- 22 -

7. 合同授予	- 23 -

8. 重新招标和不再招标	- 23 -

9. 纪律和监督	- 24 -

9.1 对招标人的纪律要求	- 24 -

9.2 对投标人的纪律要求	- 24 -

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	- 25 -

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	- 25 -

9.5 投诉	- 25 -

10. 需要补充的其他内容	- 26 -

第三章评标办法	- 29 -

第四章合同条款及格式	- 35 -

第五章技术标准和要求	- 39 -

第六章投标文件格式	- 43 -

第一章招标公告

贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点

（灌木造林）项目（第1-8标段）招标公告

招标编号：青海凌星公招（工程）2020-011

1、招标条件

贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目已由贵南县人民政府以南政【2020】27号文批准建设，招标人为贵南县自然资源局，资金来源为中央财政补助资金，招标代理机构为青海凌星项目管理有限公司，项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

2、项目概况及标段划分：

2.1项目概况

- 建设地点：

一标段：茫拉乡拉干村、茫拉乡麻格塘村

二标段：过马营镇切扎村

三标段：沙沟乡东让村、沙沟乡德忙村（北坡）

四标段：沙沟乡尕巴村、沙沟乡洛合相村、沙沟乡石乃亥村、沙沟乡郭仁多村、沙沟乡拉扎村、沙沟乡郭勒村、沙沟乡德芒村（南坡）；

五标段：过马营镇多拉村

六标段：过马营镇多拉村

七标段：过马营镇多拉村

八标段：过马营镇多拉村

（2）招标内容：人工造林（灌木造林）83000亩（其中本次招标为新建77548亩），主要内容为点播柠条、拉设网围栏。

2.2招标范围及标段划分

标段1

标段名称：贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目（第1标段）

发包内容：灌木造林。

计划工期：180日历天（按合同约定执行）

合同估算价：1368251.88元

标段2

标段名称：贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目（第2标段）

发包内容：灌木造林。

计划工期：180日历天（按合同约定执行）

合同估算价：1423879.38元

标段3

标段名称：贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目（第3标段）

发包内容：灌木造林。

计划工期：180日历天（按合同约定执行）

合同估算价：1701484.88元

标段4

标段名称：贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目（第4标段）

发包内容：灌木造林。

计划工期：180日历天（按合同约定执行）

合同估算价：1747840.88元

标段5

标段名称：贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目（第5标段）

发包内容：灌木造林。

计划工期：180日历天（按合同约定执行）

合同估算价：1595871.88元

标段6

标段名称：贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目（第6标段）

发包内容：灌木造林。

计划工期：180日历天（按合同约定执行）

合同估算价：1599976.88元

标段7

标段名称：贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目（第7标段）

发包内容：灌木造林。

计划工期：180日历天（按合同约定执行）

合同估算价：1660025.18元

标段8

标段名称：贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目（第8标段）

发包内容：灌木造林。

计划工期：180日历天（按合同约定执行）

合同估算价：1830269.08元

3、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备相关经营范围的营业执照，具有《林木种子经营许可证》或《林木种子生产经营许可证》，第三方质检部门出具的种子质量检验报告,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3.2标段一、标段二、标段三、标段四、标段六、标段七、标段八投标人须具备相关经营范围且需包含网围栏的生产、销售、安装，具有网围栏检测报告（注：检测报告时间为2020年），并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3.3经信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招投标活动严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图）；

3.4投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；

3.5本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

3.6各投标人只可就本招标项目上述标段中的1个标段投标。

4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2020年03月31日至2020年04月07日上午9:00时至11:30时，下午13:30至17:30时（节假日除外），在青海省西宁市城中区南山路15号（城馨天悦3号楼2楼），由委托代理人持单位介绍信原件及营业执照副本复印件现场参加报名。

4.2招标文件费用：500元/份，售后概不退换，且不支持邮寄。

5、投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间（同开标时间）为2020年04月21日上午9时整，地点为青海省行政服务和公共资源交易中心二楼（3号开标室）。

5.2逾期送达的或者未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6、发布招标公告的媒介

本次招标公告同时在“中国采购与招标网”、“青海省电子招标投标公共服务平台”、“青海项目信息网”上发布。

7、联系方式

招标人：贵南县自然资源局

联系人: 李先生

联系电话:  0974-8502483

招标代理机构：青海凌星项目管理有限公司

联系人:朱先生

联系电话：15719712562

地址：青海省西宁市城中区南山路15号（城馨天悦3号楼2楼）

开户银行：青海银行股份有限公司南山路支行

开户名：青海凌星项目管理有限公司

账号：1016201000209333

青海凌星项目管理有限公司

2020年03月30日

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：贵南县自然资源局 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：青海凌星项目管理有限公司 联系人:朱先生 联系电话：15719712562 地址：青海省西宁市城中区南山路15号（城馨天悦3号楼2楼） |
| 1.1.4 | 项目名称 | 贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 一标段：茫拉乡拉干村、茫拉乡麻格塘村 二标段：过马营镇切扎村 三标段：沙沟乡东让村、沙沟乡德忙村（北坡） 四标段：沙沟乡尕巴村、沙沟乡洛合相村、沙沟乡石乃亥村、沙沟乡郭仁多村、沙沟乡拉扎村、沙沟乡郭勒村、沙沟乡德芒村（南坡） 五标段：过马营镇多拉村 六标段：过马营镇多拉村 七标段：过马营镇多拉村 八标段：过马营镇多拉村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 中央财政补助资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 招标控制价 | 总控制额度：12927600.04元 标段一：1368251.88元；标段二：1423879.38元；标段三：1701484.88元；标段四：1747840.88元；标段五：1595871.88元；标段六：1599976.88元；标段七：1660025.18元；标段八：1830269.08元； |
| 1.3.1 | 招标范围 | 建设总规模：人工造林（灌木造林）83000亩（其中本次招标为新建77548亩）。 主要内容为点播柠条、拉设网围栏。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：180天（按合同约定执行） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、本次招标要求投标人具备相关经营范围的营业执照，具有《林木种子经营许可证》或《林木种子生产经营许可证》，第三方质检部门出具的种子质量检验报告,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 2、标段一、标段二、标段三、标段四、标段六、标段七、标段八投标人须具备相关经营范围且需包含网围栏的生产、销售、安装，具有网围栏检测报告（注：检测报告时间为2020年），并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 3、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招投标活动严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图）； 4、投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标； 5、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包； 6、各投标人只可就本招标项目上述标段中的1个标段投。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 - 接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织，自行踏勘 □组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开 |
| 1.10.2 | 投标人就招标文件提出异议的时间 | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面答复的时间 | 自收到异议之日起3日内 |
| 1.11 | 分包 | ■不允许 - 允许 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 - 允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 招标人澄清和修改招标文件的时间 | 投标截止时间前15日内 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年04月21日上午9时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 收到澄清或修改文件24小时内 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日 |
| 3.3.2 | 投标有效期的延长 | 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件的实质性内容；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | - 投标保证金缴纳形式：转账或投标保函形式缴纳。 - 投标保证金的金额： 标段一：¥25000.00（贰万伍仟元整） 标段二：¥25000.00（贰万伍仟元整） 标段三：¥25000.00（贰万伍仟元整） 标段四：¥25000.00（贰万伍仟元整） 标段五：¥25000.00（贰万伍仟元整） 标段六：¥25000.00（贰万伍仟元整） 标段七：¥25000.00（贰万伍仟元整） 标段八：¥25000.00（贰万伍仟元整） 一、保证金缴纳方式： 1、通过银行转账： 2、时间：在投标截止时间（2020年04月20日17:00）前一个工作日提交到指定帐户。以银行到账时间为准。 3、收款单位：以公告中生成的子账号为准 开户行：以公告中生成的子账号为准 银行账号：以公告中生成的子账号为准 注：投标人在缴纳投标保证金时，务必在“用途栏”中注明项目名称及项目编号（可简写）。 二、投标保证金退还： 未中标人的保证金在中标通知书发出后5个日内退还，中标人的保证金在合同签订后5个日内退还。 |
| 3.5.2 | 近三年是指 | 指2017年1月1日至投标截止之日 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | - 本招标文件中所有要求盖章签字的地方都应加盖投标人企业公章和法人签字或投标代表手写签字，并且在指定位置盖章签字，否则无效。 - 本招标文件中要求的所有复印件或由投标人自拟格式的各类承诺函均需加盖投标人企业公章，否则无效。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | （1）投标文件一式五份，正本一份，副本四份，投标文件电子版1份，副本与正本内容必须完全一致，副本可以为正本的复印件。 （2）同时提交与投标文件正本内容完全一致的不可编辑电子文档一份，要求电子文档中包括所有复印件。 （3）当副本和正本不一致时，以正本为准，副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | （1）投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件除外）编制和复制，采用胶装方式左侧装订成册，不得采用活页夹等随时拆换的方式装订，不得有零散页。 （2）投标文件正本均为彩色扫描件，装订成册并加盖骑缝章，在书脊部分注明项目名称、项目编号及投标人名称，并标注连续页码，不得有缺页、断页。 （3）若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面表明次序及册数。 （4）投标文件中证明、证件及附件等的复印件应集中紧附在相应正文后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 （7）修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | （1）投标文件的正本和副本应分别密封，并在密封袋正面右上角加盖“正本”或“副本”印章。 （2）封面应写明招标人名称、项目名称、招标编号、投标人名称（加盖投标人企业公章）。 （3）投标文件袋的封口处应粘贴密封条，并加盖投标人企业公章及法人章，注明在年月日时分（开标时间）前不得开启。 （4）投标文件未按本投标须知第1）、2）、3）款规定加写标记和密封的，令其纠正，如超出投标截止时间，其投标文件将被拒收。 （5）投标文件必须由投标代表按招标文件规定的时间、地点送交，以电报、电话、传真形式的投标概不接受。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 在投标时间截止前，将按照招标文件要求密封的投标文件递交至青海省行政服务和公共资源交易中心二楼 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年04月21日上午9时 开标地点：青海省行政服务和公共资源交易中心二楼（3号开标室） |
| 5.2 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名； （4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； （5）按照投标文件递交的先后顺序确定开标顺序； （6）核对投标人其法人授权此次投标的投标代表其身份证原件； （7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金递交情况、投标报价、开竣工日期，并记录在案； （8）投标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | - 评标委员会构成：由5人及以上单数组成，其中技术、经济专家人数应不少于成员数的三分之二； （2）评标专家确定方式：在监督部门的监督下在青海省综合评标专家库中抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | / |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 类似项目 | 类似项目是指与招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目 |
| 8.2 | 投标人出席开标会 | 现场递交，因疫情影响，请各投标单位将投标文件密封完好后于2020年04月20日17:00时前邮寄或递交至我公司，具体时间以收到文件为准。考虑快递时效问题，请投标单位自行合理安排邮寄时间。未在规定邮寄投标文件接收时间前送达邮寄文件的将不予受理，纸质邮寄文件必须密封完好，未按要求密封的投标文件不予受理，后果自负。 文件接收地址：青海省西宁市城中区南山路15号（城馨天悦3号楼2楼） 接收联系人：朱先生 电话：15719712562 |
| 8.3 | 中标公示 | 招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。 |
| 8.4 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标工程所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。 |
| 8.5 | 词语含义 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 8.6 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的优先解释顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的优先次序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 8.7 | 招标代理费 | 招标代理服务费用的收取：按计价格【2002】1980号、发改价格【2011】534号文的规定向中标人收取招标代理服务费。 |
| 8.8 | 异议与投诉 | - 潜在的投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。 - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 - 投标人或者其他利害关系对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 - 投标人或者其他利害关系认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就招标文件、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。 - 投诉人递交的投诉书应当包括下列内容： - 投诉人的名称、地址及有效联系方式； - 被投诉人的名称、地址及有效联系方式； - 投诉事项的基本事实； - 异议的提出及招标人答复情况； - 相关请求及主张； - 有效线索和相关证明材料。 投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。 未按要求递交上述材料或者属于《青海省招标投标投诉处理办法》第十三条规定情形之一的，不予受理。 - 恶意投诉 投诉人的投诉应当实事求是，不得通过捏造事实、伪造证明材料，或者以非法手段或渠道获取的证明材料提出投诉，也不得以阻碍招标投标正常活动为目的进行恶意投诉。下列情形之一的投诉，为恶意投诉： - 一年内3次以上投诉均查无实据的； - 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。 认定为恶意投诉的，行政监督部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录予以公示，对性质恶劣、情节严重的依法追究法律责任。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

资质要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大安全、工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告或投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）合同条款及格式；

（4）投标文件格式；

（5）技术要求；

（6）评标标准及方法；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间15天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3投标人在收到澄清通知后，应在24小时内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并书面通知所有已购买招标文件的投标人，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改通知后，应在24小时内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标报价表；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如需）；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

投标人应按第五章技术标准及要求中的相关内容进行投标报价，此投标报价包括货物费、材料费、（货物的出厂价+货物到达最终目的地点的相关运输费、税金、保险费和伴随服务费）、安全防护、文明施工措施费用、人工费、投标人税金、项目工程实施费等一切费用。本项目产生的所有费用均由中标投标人承担；不许提供备选投标报价方案。此费用是完成本项目所有内容的价格体现，中标后中标单位不得因任何理由追加,投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期一致。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额、担保形式递交投标保证金，同时在招标文件第六章“投标文件格式”规定的位置附投标保证金缴纳凭证、基本账户开户许可证（复印件），作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人原账户退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的，其投标保证金不予退还。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.5 资格审查资料

必须按照投标人须知前附表1.4.1项要求提交相关材料。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托的投标代表手写体签字并盖投标人企业公章。投标代表手写体签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人企业公章或由投标人的法定代表人或其委托的投标代表手写体签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正副本及电子投标文件应分开包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人企业公章（详见投标人须知前附表4.1.2）。

4.1.2 投标文件封套上应清楚的标记“正本”、“副本”和“投标文件电子版”字样，详见投标人须知前附表4.1.2。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表4.2.2。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人在投标截止时间前投标人可以撤回已递交的投标文件。

4.2.4 逾期送达的、未按照招标文件要求密封的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表第4.2.2规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标文件递交的先后顺序确定开标顺序；

（6）核对投标人其法人授权此次投标的投标代表其身份证原件；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金递交情况、投标报价、开竣工日期，并记录在案；

（8）投标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。 评标所必需的信息主要包括招标文件、招标文件的澄清或者修改、开标记录、投标文件、资格预审文件。招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息： 
（一）根据招标文件，编制评标使用的相应表格； 
（二）对投标报价进行算术性校核； 
（三）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在投标人须知前附表第3.3.1款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同的标的、价格、质量、安全、履行期限、主要人员等主要条款应当与上述文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
（2）中标候选人均未与招标人订立书面合同的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其它串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1下列行为均属于他人名义投标：

（1）投标人挂靠其它施工单位

（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价。

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价。

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价。

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标。

（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至

（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至

（详细地址）。

招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年月日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：（加盖投标人企业公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

- 评标办法

一、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会首先对投标文件进行形式评审，其次对形式评审合格的投标文件进行资格评审，再对资格评审合格的投标文件进行响应性评审，最后对响应性评审合格的投标文件进行综合评分，综合评分的内容包括：商务评价15分（A），技术部分45分（B），投标报价40分（C），评标得分为A+B+C，评标委员会将评标得分由高到低的三名投标人向招标人推荐为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先。若分数还相等，以项目管理机构得分高的优先。

二、评标程序

2.1形式评审

形式评审的内容详见下表，评标委员会依据招标文件要求对投标文件进行形式评审，表中内容如有一项不符合招标文件要求的，评标委员会将否决其投标。

| 形式评审表 |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人和其委托的投标代表签字并加盖投标人企业公章 |
| 投标文件格式 | 符合招标文件所要求的投标文件格式要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效的投标报价 |
| 法定代表人身份证明书 | 提供有效的法定代表人身份证明书（均为原件） |
| 法定代表人授权委托书 | 提供有效的法定代表人授权委托书（均为原件），必须同时附有法定代表人和投标代表的身份证（加盖公章的正反面复印件） |

2.2资格评审

资格评审的内容详见下表，评标委员会依据招标文件要求对投标文件进行资格评审，表中内容如有一项不符合招标文件要求的，评标委员会将否决其投标。

| 资格评审表 |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 投标人资格条件、能力和信誉 | 1、本次招标要求投标人具备相关经营范围的营业执照，具有《林木种子经营许可证》或《林木种子生产经营许可证》，第三方质检部门出具的种子质量检验报告,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 2、标段一、标段二、标段三、标段四、标段六、标段七、标段八投标人须具备相关经营范围且需包含网围栏的生产、销售、安装，具有网围栏检测报告（注：检测报告时间为2020年），并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 3、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招投标活动严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图）； 4、投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标； 5、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包； 6、各投标人只可就本招标项目上述标段中的1个标段投。 |
| 三证合一营业执照（副本） | 具备有效的三证合一营业执照新证（副本）（均为加盖公章的复印件） |

2.3响应性评审

响应性评审的内容详见下表，评标委员会依据招标文件要求对投标文件进行响应性评审，表中内容如有一项不符合招标文件要求的，评标委员会将否决其投标。

| 响应性评审表 |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 投标内容 | 建设总规模：人工造林（灌木造林）83000亩（其中本次招标为新建77548亩），主要内容为点播柠条、拉设网围栏。 |
| 工期 | 计划工期：180天（按合同约定执行） |
| 工程质量 | 合格 |
| 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求 |
| 投标保证金 | 符合投标人须知前附表3.4.1要求 |
| 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
| 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |
| 招标控制价 | 投标人的投标总价不得高于招标控制价 |
| 形式评审表、资格评审表、响应性评审表评审说明： - 前述所有的复印件必须为：内容完整、清晰可辨、加盖投标人企业公章，如投标文件正本提交的复印件存在缺漏页导致内容不完整或者字迹模糊难以辨认，评标委员会无法准确判定该项证书的有效性时，将按照该项证书不合格处理。 - 如法定代表人本人参加投标，则无需提供法定代表人授权委托书。 |  |

2.4、否决投标的其他情形：

投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）法律法规规定的其他否决投标情形。

2.5、商务评价评议内容及标准如下：

| 商务评价得分表（10分） |  |
| --- | --- |
| 业绩情况（6分） | 提供自2018年04月以来至今的类似业绩证明材料。（业绩证明材料应提供中标通知书或合同）。每提供1项，得1.5分；最高得6分；不提供不得分。 |
| 对招标文件规范性响应程度（2分） | 完全响应招标文件格式要求编排者得2分；反之不得分。 |
| 财务状况（2分） | 对投标人出具上一年度（2018年度或2019年度）的财务报表进行评价，财务盈利的得2分；财务不盈利的得1分；财务亏损的不得分。 |

2.6技术部分评议内容及标准如下：

| 技术部分得分表（50分） |  |
| --- | --- |
| 材料规格（10分） | 详细规格要求见招标要求第五部分清单明细表。投标人完全符合以上规格得满分10分，负偏离或者不满足规格要求的一个扣2分，直至扣完。 |
| 技术方案（10分） | 根据招标文件标段要求，提供针对本标段切实可行的技术方案。设置项目管理机构，完整的项目管理组织架构，完善的项目管理、项目实施计划及服务方案。是否具体、合理、可行、全面。能够结合项目特点制定实施方案，横向比较，优秀的得10-7分，良好的得6-4分，一般的得3-1分，未提供或较差的得0分。 |
| 项目人员配备与人员管理方案（8分） | 根据配置人员数量、设备配置等进行评定，人员组织架构设置与管理科学合理，符合本项目实际情况，针对性强，组织架构设置清晰、合理，能够满足项目服务需求，优秀的得8-6分，良好的得5-3分，一般的得2-1分，未提供或较差的得0分。 |
| 应急措施及劳动争议处理（8分） | ①提供针对本项目的应急措施方案（至少包括项目应急、工伤处理）横向比较赋分，较好的得4-3分，一般的得2-1分，未提供或较差的得0分。 ②提供针对本项目的劳动争议处理流程及相关措施方案（至少包括劳动纠纷、处理流程）横向比较赋分，较好的得4-3分，一般的得2-1分，未提供或较差的得0分。 |
| 环境保护措施（3分） | 针对项目区施工期间环境保护措施，较好的得3-1分，一般的得1分,未提供或较差的得0分。 |
| 服务能力承诺（7分） | ①实施该项目须有详尽的组织、配送、验收等方面的服务能力、措施及相关承诺。横向比较赋分，好的得5-3分，较好的得3-2分，一般的得1-0.1分，未提供或较差的得0分。 ②雇佣当地劳动力不少于90%的加2分（提供承诺函）,未提供或较差的得0分。 |
| 本地化服务能力（4分） | 在项目所在地有服务机构的或有委托合作性服务机构协议的（需提供合作性服务机构的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证及相关证明材料）得4分。没有不得分。本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务联系方式等（需提供相关证明材料复印件）。 |

2.7投标报价评议（40分）：

| 评标基准价（a）计算方法 | 投标人有效投标价多于5（含本数）个时，从所有有效投标报价中去掉一个最高和最低报价后，剩余报价的算术平均值作为报价评标基数。各有效投标价以此基数为基准进行比较，高于或低于评标基数的部分按比例扣减分值，每高于评标基数一个百分点扣1分，每低于评标基数一个百分点扣0.5分，直至扣完分值为止。 投标人有效投标价少于5（不含本数）个时，所有有效投标价均参与算术平均值计算（下同）。 |
| --- | --- |
| 投标报价偏差率（b）计算公式 | 偏差率=100% ×（投标报价-评标基准价）/评标基准价（计算结果保留小数点后两位数，小数点后的第三位按四舍五入）。 |

三、投标文件的澄清和说明

3.1在评标阶段，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。

3.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

四、评标结果

4.1评标完成后，评标委员会向招标人提交书面评标报告，评标报告中推荐的中标候选人应当不超过3个，并标明排序。

4.2评标委员会主任委员应当在评标报告上逐页签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员，应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

4.3招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

4.4国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标后选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第四章合同条款及格式

合

同

书

项目名称：

项目编号：

合同编号：

招标人：

中标人：

合同协议书

甲方（招标人全称）：                       

乙方（中标人全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《乙方承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程建设范围：

   。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

五、项目经理

乙方项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转让及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自生效。

十二、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，甲方执份，乙方执份。

甲方：  (公章)                           乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）：法定代表人或其委托代理人：（签字）

电话：   电话：

传真：   传真：  

电子信箱：电子信箱：

合同签订日期：

- 技术标准和要求

一、树种选择原则

1、根据水热条件和树种的生态学特征，选择与造林地立地条件相适应的树种;

2、根据森林主导功能和经营目标选择造林树种;

3、优先选择优良乡土树种，所选树种具有根系发达、抗旱、耐寒的特点。

二、树种确定

根据造林地的立地条件和适地适树的原则及以往造林经验，选择柠条为造林树种。

三、栽植密度

初植密度222穴/亩，株行距1.5mX2m,用种量1.1 kg/亩。

四、种子质量

柠条种子质量必须达到《林木种子质量分级》(GB7908-1999)与《青海省主要造林树种种子质量分级》(DB63T/536-2015) II 级标准，要求精选，保证种粒饱满。净度不低于90%，发芽率不低于65%，具备“两证一签”(须有种子质检机构出具的种子质量检验合格报告)。

种子质量等级表

| 序号 | 树种 | 级别 | 净度不低于% | 发芽率不低于% | 含水量不高于% | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柠条 | II级 | 90 | 65 | 9 | kg |  |

五、种子来源

为了确保II级标种子适应性和种子发芽率，优先采购本省所产质量示准及以上的柠条种子。

六、造林方式及整地方式

灌木造林采用点播方式造林，不进行整地。

七、造林技术

1、种子处理:柠条种子需采用温水浸种、消毒处理，防止柠多豆象、白粉病及叶锈病等病虫害发生。

2、造林时间:柠条直播造林时间选在温度较高、湿度大的雨季播种，具体时间为5月至7月，或在降雨期间抢墒播种。

3、播种方法:柠条播种方法为点播，将处理好的种子按行间能点种，每穴播种50~80粒种子，播种深度2~3cm,随挖随播，然后覆土，稍加镇压。在播种过程中要特别注意对原生植被进行保护，当坑穴正好位于灌木处时，应适当进行避让。柠条种子按千粒重35-37:核算，播种后剩余种子用于补播补种。

八、种苗量和用工量

每亩播种量1.1kg,共需柠条种子91300kg,共需工日58936个，用工量每亩0.76个工日。

九、网围栏
项目区部分地块有当地牧户拉设的围栏，在没有网围栏的区域设计网围栏，总计拉设网围栏73950m,全部为角铁立柱固定网围栏。

①规格及标准
网围栏按青Q/JB76-88《缠绕式镀锌钢丝围栏》使用，围片规格为91-8/110/15 (即纬线根数8根，纬宽1.1m,经线间距15cm)，钢丝伸长率不小于4%，相邻纬线自上而下间距为18cm、18cm、 18cm、15cm、13cm、 13cm、 13cm。

编制网围栏基本参数                单位：㎜

| 规格 | 纬线 根数 | 网宽公 称尺寸 | 经线 间距 | 钢丝公称直径 |  |  | 自上而下相邻两纬线间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 边纬线 | 中纬线 | 经线 |  |
| 91L-8/110/50 | 8 | 1100 | 150 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 180、180、180、150、130、130、130 |

角铁立柱规格:大角铁立柱高2.15m，材料规格为9x9x0.8cm,每根大立柱配套两根支撑杆和两根地锚，支撑杆高3.00m,材料规格为5cm的电焊钢管，地锚高0.6m,材料规格为4x4x0.4cm；中立柱高2.15m，材料规格为7x7x0.7cm: 小立柱高2.00m,材料规格为4x4x 0.4cm。
支撑件的规格与基本参数  单位：㎜

| 名称 | 尺寸长度≥ | 材料规格 |
| --- | --- | --- |
| 大立柱 | 2150 | 热轧等边角钢90×90×8 |
| 中立柱 | 2150 | 热轧等边角钢70×70×7 |
| 小立柱 | 2000 | 热轧等边角钢40×40×4 |
| 地锚 | 600 | 热轧等边角钢40×40×4 |
| 角铁、立柱、支撑杆 | 3000 | 电焊钢管50 |

②定线技术
在拉设网围栏前根据方案设计中的GPS点，先确定拉设围栏的置，利用彩旗定线，明显标示出围栏的走向，保证围栏沿彩旗标示次拉设。
③安装技术
角铁网围栏每100m设置一根大立柱，每400m设置一根中立气按地形平均每10m设置- 根小立柱。立柱埋入地下不得少于60要踩实固定，不晃动，拐点必须在受力方使用拉线。
④工程量
根据造林区现状，共拉设网围栏73950m,需角铁大立柱74根，中立柱148根，小立柱7173根，支撑杆148根，地锚148根。按吨位计算网围栏网片36.98T，角铁立柱33.04T。

| 贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目小班设计一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 单位：米、厘米、亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡 | 村 | 林班 | 小班 | 作业面积 | 地类 | 造林树种 |  | 造林株行距 | 造林方法 | 种苗用种量（kg） | 网围栏（米） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 树种 | 质量等级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 茫拉乡 | 拉干村 | 1 | 1 | 611 | 宜林地 | 柠条 | ‖级 | 1.5*2 | 点播 | 672 | 8100 |  |
| 2 | 茫拉乡 | 拉干村 | 1 | 2 | 1122 | 宜林地 | 柠条 | ‖级 | 1.5*2 | 点播 | 1234 |  |  |
| 3 | 茫拉乡 | 拉干村 | 1 | 3 | 735 | 宜林地 | 柠条 | ‖级 | 1.5*2 | 点播 | 809 |  |  |
| 4 | 茫拉乡 | 拉干村 | 1 | 4 | 728 | 宜林地 | 柠条 | ‖级 | 1.5*2 | 点播 | 801 |  |  |
| 5 | 茫拉乡 | 拉干村 | 1 | 5 | 582 | 宜林地 | 柠条 | ‖级 | 1.5*2 | 点播 | 640 |  |  |
| 6 | 茫拉乡 | 麻格塘村 | 1 | 1 | 918 | 宜林地 | 柠条 | ‖级 | 1.5*2 | 点播 | 1010 |  |  |
| 7 | 茫拉乡 | 麻格塘村 | 1 | 2 | 1061 | 宜林地 | 柠条 | ‖级 | 1.5*2 | 点播 | 1167 |  |  |
| 8 | 茫拉乡 | 麻格塘村 | 1 | 3 | 765 | 宜林地 | 柠条 | ‖级 | 1.5*2 | 点播 | 842 |  |  |
| 9 | 茫拉乡 | 麻格塘村 | 1 | 4 | 479 | 宜林地 | 柠条 | ‖级 | 1.5*2 | 点播 | 527 |  |  |
| 10 | 茫拉乡 | 麻格塘村 | 1 | 5 | 557 | 宜林地 | 柠条 | ‖级 | 1.5*2 | 点播 | 613 |  |  |
| 11 | 茫拉乡 | 麻格塘村 | 1 | 6 | 623 | 宜林地 | 柠条 | ‖级 | 1.5*2 | 点播 | 685 |  |  |

| 贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目小班设计一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段二 单位：米、厘米、亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡 | 村 | 林班 | 小班 | 作业面积 | 地类 | 造林树种 |  | 造林株行距 | 造林方法 | 种苗用种量（kg） | 网围栏（米） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 树种 | 质量等级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 过马营镇 | 切扎村 | 1 | 1 | 831 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 914 | 5150 |  |
| 2 | 过马营镇 | 切扎村 | 1 | 2 | 772 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 849 |  |  |
| 3 | 过马营镇 | 切扎村 | 1 | 3 | 164 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 180 |  |  |
| 4 | 过马营镇 | 切扎村 | 1 | 4 | 266 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 293 |  |  |
| 5 | 过马营镇 | 切扎村 | 1 | 5 | 636 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 700 |  |  |
| 6 | 过马营镇 | 切扎村 | 3 | 1 | 942 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1036 |  |  |
| 7 | 过马营镇 | 切扎村 | 4 | 1 | 381 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 419 |  |  |
| 8 | 过马营镇 | 切扎村 | 4 | 2 | 923 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1015 |  |  |
| 9 | 过马营镇 | 切扎村 | 4 | 3 | 695 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 765 |  |  |
| 10 | 过马营镇 | 切扎村 | 4 | 4 | 452 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 497 |  |  |
| 11 | 过马营镇 | 切扎村 | 4 | 5 | 811 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 892 |  |  |
| 12 | 过马营镇 | 切扎村 | 4 | 6 | 697 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 767 |  |  |
| 13 | 过马营镇 | 切扎村 | 4 | 7 | 562 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 618 |  |  |
| 14 | 过马营镇 | 切扎村 | 9 | 1 | 702 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 772 |  |  |
| 贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目小班设计一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段三 单位：米、厘米、亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡 | 村 | 林班 | 小班 | 作业面积 | 地类 | 造林树种 |  | 造林株行距 | 造林方法 | 种苗用种量（kg） | 网围栏（米） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 树种 | 质量等级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙沟乡 | 东让村 | 1 | 1 | 324 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 356 | 8500 |  |
| 2 | 沙沟乡 | 东让村 | 2 | 1 | 865 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 952 |  |  |
| 3 | 沙沟乡 | 东让村 | 2 | 2 | 289 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 318 |  |  |
| 4 | 沙沟乡 | 东让村 | 2 | 3 | 719 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 791 |  |  |
| 5 | 沙沟乡 | 东让村 | 2 | 4 | 567 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 624 |  |  |
| 6 | 沙沟乡 | 东让村 | 2 | 5 | 979 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1077 |  |  |
| 7 | 沙沟乡 | 东让村 | 2 | 6 | 1095 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1205 |  |  |
| 8 | 沙沟乡 | 东让村 | 2 | 7 | 935 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1209 |  |  |
| 9 | 沙沟乡 | 东让村 | 2 | 8 | 740 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 814 |  |  |
| 10 | 沙沟乡 | 东让村 | 2 | 9 | 384 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 422 |  |  |
| 11 | 沙沟乡 | 东让村 | 3 | 1 | 960 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1056 |  |  |
| 12 | 沙沟乡 | 东让村 | 3 | 2 | 358 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 394 |  |  |
| 13 | 沙沟乡 | 德茫村 | 3 | 2 | 860 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 946 | 4770 |  |
| 14 | 沙沟乡 | 德茫村 | 3 | 3 | 786 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 865 |  |  |

| 贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目小班设计一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段四 单位：米、厘米、亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡 | 村 | 林班 | 小班 | 作业面积 | 地类 | 造林树种 |  | 造林株行距 | 造林方法 | 种苗用种量（kg） | 网围栏（米） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 树种 | 质量等级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙沟乡 | 尕巴村 | 1 | 1 | 732 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 805 | 3980 |  |
| 2 | 沙沟乡 | 尕巴村 | 1 | 2 | 584 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 642 |  |  |
| 3 | 沙沟乡 | 尕巴村 | 1 | 3 | 510 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 561 |  |  |
| 4 | 沙沟乡 | 郭勒村 | 4 | 1 | 884 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 972 | 4650 |  |
| 5 | 沙沟乡 | 郭勒村 | 4 | 2 | 383 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 421 |  |  |
| 6 | 沙沟乡 | 郭勒村 | 4 | 3 | 321 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 353 |  |  |
| 7 | 沙沟乡 | 郭仁多村 | 1 | 1 | 985 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1084 | 2250 |  |
| 8 | 沙沟乡 | 拉扎村 | 1 | 1 | 1358 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1494 | 2350 |  |
| 9 | 沙沟乡 | 拉扎村 | 1 | 2 | 558 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 614 | 1750 |  |
| 10 | 沙沟乡 | 拉扎村 | 1 | 3 | 571 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 628 | 1300 |  |
| 11 | 沙沟乡 | 洛合相村 | 1 | 1 | 419 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 461 | 1840 |  |
| 12 | 沙沟乡 | 石乃亥村 | 3 | 1 | 364 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 400 | 2310 |  |
| 13 | 沙沟乡 | 德芒村 | 2 | 1 | 1042 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1146 | 3200 |  |
| 14 | 沙沟乡 | 德芒村 | 2 | 2 | 163 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 179 |  |  |
| 15 | 沙沟乡 | 德芒村 | 3 | 1 | 183 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 201 | 1050 |  |

| 贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目小班设计一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段五 单位：米、厘米、亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡 | 村 | 林班 | 小班 | 作业面积 | 地类 | 造林树种 |  | 造林株行距 | 造林方法 | 种苗用种量（kg） | 网围栏（米） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 树种 | 质量等级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 1 | 690 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 759 | / |  |
| 2 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 2 | 931 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1024 |  |  |
| 3 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 3 | 1087 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1196 |  |  |
| 4 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 4 | 1193 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1312 |  |  |
| 5 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 5 | 896 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 986 |  |  |
| 6 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 6 | 966 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1063 |  |  |
| 7 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 7 | 430 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 473 |  |  |
| 8 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 8 | 833 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 916 |  |  |
| 9 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 9 | 914 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1005 |  |  |
| 10 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 10 | 546 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 601 |  |  |
| 11 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 11 | 476 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 524 |  |  |
| 12 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 12 | 949 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1044 |  |  |
| 13 | 过马营镇 | 多拉村 | 1 | 13 | 554 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 609 |  |  |
| 贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目小班设计一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段六 单位：米、厘米、亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡 | 村 | 林班 | 小班 | 作业面积 | 地类 | 造林树种 |  | 造林株行距 | 造林方法 | 种苗用种量（kg） | 网围栏（米） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 树种 | 质量等级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 过马营镇 | 多拉村 | 2 | 1 | 479 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 527 | 7225 |  |
| 2 | 过马营镇 | 多拉村 | 2 | 2 | 940 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1034 |  |  |
| 3 | 过马营镇 | 多拉村 | 2 | 3 | 522 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 574 |  |  |
| 4 | 过马营镇 | 多拉村 | 2 | 4 | 428 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 471 |  |  |
| 5 | 过马营镇 | 多拉村 | 2 | 5 | 432 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 475 |  |  |
| 6 | 过马营镇 | 多拉村 | 3 | 1 | 786 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 865 |  |  |
| 7 | 过马营镇 | 多拉村 | 3 | 2 | 547 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 602 |  |  |
| 8 | 过马营镇 | 多拉村 | 3 | 3 | 872 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 959 |  |  |
| 9 | 过马营镇 | 多拉村 | 3 | 4 | 409 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 450 |  |  |
| 10 | 过马营镇 | 多拉村 | 3 | 5 | 649 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 714 |  |  |
| 11 | 过马营镇 | 多拉村 | 3 | 6 | 911 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1002 |  |  |
| 12 | 过马营镇 | 多拉村 | 3 | 7 | 488 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 537 |  |  |
| 13 | 过马营镇 | 多拉村 | 3 | 8 | 442 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 486 |  |  |
| 14 | 过马营镇 | 多拉村 | 5 | 2 | 573 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 630 |  |  |
| 15 | 过马营镇 | 多拉村 | 5 | 7 | 250 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 275 |  |  |
| 16 | 过马营镇 | 多拉村 | 5 | 4 | 525 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 578 |  |  |
| 17 | 过马营镇 | 多拉村 | 5 | 3 | 533 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 586 |  |  |
| 贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目小班设计一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段七 单位：米、厘米、亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡 | 村 | 林班 | 小班 | 作业面积 | 地类 | 造林树种 |  | 造林株行距 | 造林方法 | 种苗用种量（kg） | 网围栏（米） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 树种 | 质量等级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 1 | 1155 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1271 | 7417 |  |
| 2 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 2 | 645 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 710 |  |  |
| 3 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 3 | 1081 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1189 |  |  |
| 4 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 4 | 510 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 829 |  |  |
| 5 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 11 | 886 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 975 |  |  |
| 6 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 13 | 1068 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1175 |  |  |
| 7 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 14 | 788 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 867 |  |  |
| 8 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 15 | 567 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 624 |  |  |
| 9 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 17 | 1004 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1104 |  |  |
| 10 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 18 | 392 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 431 |  |  |
| 11 | 过马营镇 | 多拉村 | 7 | 1 | 629 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 692 |  |  |
| 12 | 过马营镇 | 多拉村 | 7 | 2 | 598 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 658 |  |  |
| 13 | 过马营镇 | 多拉村 | 7 | 3 | 395 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 435 |  |  |
| 14 | 过马营镇 | 多拉村 | 7 | 4 | 443 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 487 |  |  |
| 贵南县2020年第一批中央林业改革发展资金造林补贴试点（灌木造林）项目小班设计一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段八 单位：米、厘米、亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡 | 村 | 林班 | 小班 | 作业面积 | 地类 | 造林树种 |  | 造林株行距 | 造林方法 | 种苗用种量（kg） | 网围栏（米） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 树种 | 质量等级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 过马营镇 | 多拉村 | 5 | 1 | 773 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 850 | 8178 |  |
| 2 | 过马营镇 | 多拉村 | 5 | 5 | 1143 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1257 |  |  |
| 3 | 过马营镇 | 多拉村 | 5 | 6 | 1200 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1320 |  |  |
| 4 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 5 | 721 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 793 |  |  |
| 5 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 6 | 1400 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1540 |  |  |
| 6 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 7 | 1612 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1773 |  |  |
| 7 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 8 | 1007 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1108 |  |  |
| 8 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 9 | 754 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 829 |  |  |
| 9 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 10 | 789 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 868 |  |  |
| 10 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 12 | 648 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 713 |  |  |
| 11 | 过马营镇 | 多拉村 | 6 | 16 | 1156 | 宜林地 | 柠条 | II级 | 1.5*2 | 点播 | 1272 |  |  |

第六章投标文件格式

（项目名称）

（招标编号）

投标文件

投标人：（加盖投标人企业公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字盖章）

年月日

目录

1、投标函	…

2、报价一览表	…

3、分项报价表

4、技术规格响应表	…

5、法定代表人证明书	…

6、法定代表人授权书		…

7、投标保证金缴纳证明		…

8、投标人相关资格证明文件		…

9、投标人投标产品相关证明文件	…

10、投标人近三年类似项目的业绩证明	…

11、项目实施方案...

12、项目管理机构…

13、投标人承诺函…

14、其他资料…

一、投标函

：（招标人名称）

1.我方已仔细研究了　　（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　　元（¥　　）的投标总报价，施工工期：　　，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量达到。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期为日历天。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. （其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

二、投标报价表

投标人名称：标段投标日期：年　月　日

| 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |

注：投标总价中含：货物费、材料费、（货物的出厂价+货物到达最终目的地点的相关运输费、税金、保险费和伴随服务费）、安全防护、文明施工措施费用、人工费、投标人税金、项目工程实施费等一切费用

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

# 年月日

三、分项报价表

投标人名称：标段项目编号

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |  |  |
| 大写：小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

# 年月日

四、技术规格响应表

投标人名称：标段项目编号

| 序 号 | 招标文件产品技术参数、指标 |  |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  |  |  | 偏离情 况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 造林树种 | 苗木规格 | 株行距 | 种苗数量 | 造林 树种 | 苗木规格 | 株行距 | 苗木产地 | 种苗数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

注：1、本表应按照招标项目要求中所列出的指标逐项填写，不得遗漏，不得擅自修改。

2、投标人必须对应招标文件“招标项目技术规格、参数及要求”项内容逐条响应，列出所投产品的具体型号；在指标栏中列出产品的具体技术指标；以招标单位需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出＋、-偏差，并做详细说明，如果只注明“＋”、“-”或未填写，将视为该项指标不符合。

3、投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

# 年月日

# 五、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人正反面身份证复印件（加盖投标人企业公章）

投标人：（加盖投标人企业公章）

年月日

# 六、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：委托代理人正反面身份证复印件（加盖投标人企业公章）

投标人：（加盖投标人企业公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

# 七、投标保证金

此处附投标保证金交款凭据复印件

附：

（1）投标人基本账户开户许可证复印件。

（2）银行转账凭证复印件。

备注：投标人在转账时应注明投标项目名称及招标编号。

# 八、投标人相关资格证明文件

# 有效的三证合一营业执照新证（副本）；

# 相关资质的证明材料；

# 招标文件中规定的其他资格证明文件；

# 九、投标产品的相关证明文件

# 十、投标人近三年类似项目业绩

近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

# 注：需提供中标通知书或合同复印件

# 十一、项目实施方案

# 十二、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：“主要人员简历表”中的主要负责人应附身份证、职称证等；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）等。

十三、投标人承诺

致：（招标代理机构）

关于贵方2020年月日的项目，本签字人愿意参加投标，并证实提交的所有文件和说明是准确的和真实的，并愿意承担由此引起的一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年月日

十四、其他资料

招标人：贵南县自然资源局

招标代理机构：青海凌星项目管理有限公司

联系人：朱先生

电话：15719712562

地址：青海省西宁市城中区南山路15号（城馨天悦3号楼2楼）